DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 1190-2024-505207

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Danou Šílenou, zástupkyní vedoucího Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o. a Ing. Jan Sokol

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 04.10.2024

Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o., reprezentant společného plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IČO: 06312926, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26555/KSCB.

Ing. Jan Sokol

se sídlem xxxxx, 370 01 České Budějovice, IČO: 73538671, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastupuje: 	Ing. Pavel Dvořáček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jan Sokol

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jan Sokol

Vedoucí týmu: 		Ing. Pavel Dvořáček

Zástupce vedoucího týmu: 		Ing. Jan Sokol

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	cnynv5q

Bankovní spojení: 	OBERBANK AG

Číslo účtu: 	2051118948/8040

DIČ: 	CZ06312926

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mutice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6, a to takto:

6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

- původní rozsah MJ:		4

cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 4 MJ, snížení ceny bez DPH o 20 000 Kč – méněpráce

6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy

- původní rozsah MJ:		4

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 800 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 4 MJ, snížení ceny bez DPH o 800 Kč – méněpráce

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:		2

cena za MJ bez DPH v Kč: 15 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 30 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 15 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 2 MJ, snížení ceny bez DPH o 30 000 Kč – méněpráce

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- původní rozsah MJ:		1

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 200 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 200 Kč – méněpráce

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

- původní rozsah MJ:		1

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 200 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 200 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 51 200 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku III., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

- 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 13 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 85 200,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 800,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 99 200,- Kč |
| DPH 21 % | 20 832,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 120 032,- Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Článek IV.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy Mutice – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o.

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor		a Ing. Jan Sokol

Místo: Tábor	Místo: Tábor

30.04.2025	30.04.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. David Mišík		Ing. Pavel Dvořáček

vedoucí Pobočky Tábor	reprezentant společného plnění závazku

Za správnost:

30.04.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy Mutice - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 200,00 | 0,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 200,00 | 0,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 200,00 | 0,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 4 | 1 300,00 | 5 200,00 | 15.1.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.1.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 13 200,00 | 31.1.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 30.9.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 2 | 200,00 | 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 300,00 | 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 85 200,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 4 | 200,00 | 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 13 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 85 200,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 99 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 20 832,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 120 032,00 |  |