Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Děčín

Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I

zastoupený:   Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ

pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:                                                                  +420 721 451 254

E-mail:                                                              andrea.beranova1@spu.gov.cz

ID DS:                                                               z49per3

Bankovní spojení:                                             ČNB

Číslo účtu:                                                         3723001/0710

IČO:                                                                   01312774

DIČ:                                                                   CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                      Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo:                                                    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený:                                                Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

Oldřichem Řáhou, jednatelem

tel./fax:                                                       xxxxxxxxxxx

e-mail:                                                         xxxxxxxxxxx

ID DS:                                                         xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxx

e-mail:                                                         xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:                                        Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:                                                    7900113002/5500

IČO:                                                             402 33 308

DIČ:                                                             CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic

Místo stavby: k.ú. Rychnov u Verneřic

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce v hodnotě 84 588,39 Kč bez DPH a zároveň méněpráce v hodnotě 500 673,13 Kč bez DPH.

- Důvodem dodatku jsou změny týkající se úpravy zemní pláně v souvislosti se skutečně nalezeným podložím po odkrytí potřebných vrstev a naměřených zátěžových hodnot únosnosti zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev na objektech C14 a C11b a dále doplnění 3 svodnic na C14 dle aktuálních odtokových poměrů v lokalitě.

Čl. II Rozsah změny

1.	Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                               - 416 084,74 Kč

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                         6 335 650,61 Kč

Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                5 919 565,87 Kč

2.	Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                                       5 919 565,87 Kč

DPH 21 % činí                                                                                     1 243 108,83 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     7 162 674,70 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1312-2024-508207 na zhotovení stavby Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran příloh.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Teplicích dne 05.05.2025 | V Teplicích dne 30.04.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | …………………………………… |  |
| Objednatel Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  | zhotovitel Ing. Adam Sinevič jednatel společnosti |  |

|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  | 7. 4. 2025 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -416 084,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -503 462,54 |  |  |  |
|  |  |  | 21_3 |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C11b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -336 073,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -406 648,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SO 3.2.1 |  |  |  |  |  | Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 418,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 726,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MP1 |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 418,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 726,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SO 3.2.2 |  |  |  |  |  | Polní cesta C11b km 0,080-0,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -253 654,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -306 922,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MP1 |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -309 488,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -374 481,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VCP1 |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 833,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 558,72 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C14 a C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 011,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -96 813,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2.1. |  |  |  |  |  | Polní cesta C14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 011,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -96 813,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MP1 |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -108 766,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -131 607,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VCP1 |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 754,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 793,24 |  |  |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO 3.2.1 - Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ |  | Typ |  | Kód |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  |  |  | Množství |  |  | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 418,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 418,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 812,73 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | 561071121 |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | -365,750 |  |  | 47,01 |  |  |  | -17 193,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -(275*1,33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -365,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -365,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | M |  | 58530170 |  |  |  |  |  |  |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | -10,534 |  |  | 6 134,31 |  |  |  | -64 618,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -(365,75*0,4*1,8*0,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 998 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -605,62 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K |  | 998225111 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | -10,564 |  |  | 57,33 |  |  |  | -605,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -309 488,61 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -309 488,61 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -307 360,98 |  |
| 31 | K | 561071121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 | m2 | -1 709,050 | 47,01 | -80 342,44 |  |
|  | PP |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)*1,33) |  | -1 709,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1 709,050 |  |  |  |
| 32 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | -37,008 | 6 134,31 | -227 018,54 |  |
|  | PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)*0,4*1,8*0,04) |  | -37,008 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -37,008 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -2 127,63 |  |
| 41 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -37,112 | 57,33 | -2 127,63 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VCP1 - Změnový list č. 1 - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 7. 4. 2025 |  |  |  |
| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 833,65 |  |  |  |
|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 55 833,65 |  |  |  |
|  |  | D |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  | 55 833,65 |  |  |  |
| 33 |  | K |  | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  | m2 |  | 278,250 |  | 200,66 |  | 55 833,65 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "frakce 0-63 mm" 278,25 |  |  |  | 278,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 278,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 - Polní cesta C14 a C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2.1. - Polní cesta C14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 7. 4. 2025 |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -108 766,17 |  |  |  |
|  | D |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  | -108 766,17 |  |  |  |
| 1 | K |  | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  | m2 |  | -408,880 |  | 266,01 |  | -108 766,17 |  |  |  |
|  | PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT_3_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 - Polní cesta C14 a C15 |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2.1. - Polní cesta C14 |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VCP1 - Změnový list č. 1 - vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 28 754,74 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 28 698,21 |  |
| 34 | K | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 9,000 | 3 188,69 | 28 698,21 |  |
|  | PP |  | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 56,53 |  |
| 39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,986 | 57,33 | 56,53 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |