Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1001-2023-529101 ze dne 10. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla s názvem „KoPÚ Vysoká u Staré Vody“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 u hlavního celku 6.2, dále dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 u hlavního celku 6.3 a u hlavního celku 6.4, dle skutečně provedených měrných jednotek. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. 3. Cena díla odst. 3.1. a mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

# Předmět Dodatku

  - Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

  - Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Vysoká u Staré Vody

Navýšení počtu MJ u níže uvedených dílčích částí 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2 a u hlavního celku 6.4, snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 a 6.2.6 v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Vysoká u Staré Vody (viz rozpis níže):

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 190 | 184 | xxx | xxx | xxx |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 65 | 75 | xxx | xxx | xxx |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 0 | xxx | xxx | xxx |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 796 | 799 | xxx | xxx | xxx |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | xxx | xxx |
|  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 792 | 794 | xxx | xxx | xxx |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 75 | x | xxx | xxx | x |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 90 | x | xxx | xxx | x |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | x | xxx | xxx | x |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | x | xxx | xxx | x |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 792 | 794 | xxx | xxx | xxx |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | xxx | xxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 796 | 799 | xxx | xxx | xxx |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | xxx | xxx |

  - Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

| Rekapitulace kalkulace ceny | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | xxx Kč | xxx Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | xxx Kč | xxx Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | xxx Kč | xxx Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 888 500,00 Kč | 3 925 570,00 Kč |
| DPH 21 % | 816 585,00 Kč | 824 369,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 705 085,00 Kč | 4 749 939,70 Kč |

# Odůvodnění

Tímto dodatkem je řešena změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa).

Na základě skutečně provedených prací dochází k upřesnění počtů měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů a v důsledku toho dochází i k úpravě měrných jednotek u dílčí části 6.2.8 hlavního celku 6.2, u dílčí části 6.3.1, 6.3.2 hlavního celku 6.3 a u hlavního celku 6.4., dle skutečně provedených prací.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 23. 5. 2025		Datum: 23. 5. 2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Tomáš Valina	Jméno: Martin Vondráček

Funkce: Zástupce ředitelky KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel

Příloha:

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný