**PROTOKOL O STAVU PROVÁDĚNÉHO DÍLA**

ke dni odstoupení od smlouvy tj. 22.5.2025

**Smlouva o dílo - KoPÚ Drobovice č. 27/2019-537101**

**Cena za MJ bez**

**Cena bez DPH**

**celkem v Kč**

**Hlavní celek / dílčí část**

**Přípravné práce**

**MJ**

**Počet MJ**

**DPH v Kč**

**3.4.**

**USKUTEČNĚNÉ PRÁCE**

Revize stávajícího bodového pole

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

bod

6

4

**1 000**

**2 000**

6 000

8 000

3.4.1.

***celkem:***

14 000

**NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE**

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo

trvalé porosty

ha

ha

253

30

**500**

126 500

30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v

trvalých porostech

**1 000**

3.4.2.

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních

porostech včetně trvalého označení lomových bodů

1

00 bm

1

**2 000**

**2 000**

2 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

130

260 000

3.4.3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu

1

**2 000**

**800**

2 000

100 bm

40

32 000

katastrální hranice

3

.4.4. Rozbor současného stavu

ha

ha

283

283

**300**

**300**

84 900

84 900

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč**

622 300

**3.5.**

**Návrhové práce**

3

.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

ha

ha

283

**800**

226 400

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.a)

23

50

**2 000**

**1 500**

46 000

75 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

3.5.i.b) situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

100 bm

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3

.5.2.

ha

ks

283

2

**600**

169 800

35 020

3

.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

**17 510**

**Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč**

552 220

73 580

**3**

**.6.**

**Mapové dílo**

ha

283


260

**Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč**

73 580

***celkem:***

1 248 100



**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

**USKUTEČNĚNÉ PRÁCE**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč

**14 000 Kč**

**NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE**

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

622 300 Kč

552 220 Kč

73 580 Kč

**1**

**248 100 Kč**

**Celková cena bez DPH v Kč**

DPH 21% v Kč

**1 262 100 Kč**

265 041 Kč

**Celková cena díla včetně DPH v Kč**

**1 527 141 Kč**

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené

a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to dílčí části SoD 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, a že

z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

V Praze dne 04.06.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel GEOVAP, spol. s r. o.

Vyhortovila a za správnost odpovídá: Ing. Jitka Svobodová

