# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 1174-2014-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupená:	Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.:	+420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)

(„Objednatel“)

a

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.

se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 00027049, DIČ: CZ00027049, Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT.

Zastoupená:	prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID datové schránky:	77jfd47

Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 5

Číslo účtu:	24635051/0100

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.12.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radimovice u Tábora a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smluvních údajů Zhotovitele v souvislosti se změnou právní formy a názvu Zhotovitele na základě Zřizovací listiny č.j. MZE-65562/2024-13131 ze dne 29.08.2024.

- Tímto dodatkem dále dochází k opravě přepisových chyb v Položkovém výkazu činností u dílčí části díla 3.1.4. a 3.2.1. Tyto přepisové chyby neměly vliv na celkovou cenu bez DPH. Opravené údaje odpovídají údajům v nabídce Zhotovitele ze dne 26.11.2014.

3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ dle SOD:	24

správný počet MJ:	95

cena bez DPH celkem v Kč dle SOD:	228 000 Kč

správná cena bez DPH celkem v Kč: 	228 000 Kč

3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení

cena za MJ dle SOD:	560 Kč

správná cena za MJ:	650 Kč

cena bez DPH celkem v Kč dle SOD:	169 000 Kč

správná cena bez DPH celkem v Kč: 	169 000 Kč

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací se dále mění počet MJ u dílčí části díla 3.1.4. Tato dílčí část díla již byla fakturována pouze v provedeném rozsahu.

3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:		95

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 228 000 Kč

- nový rozsah MJ:			92

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 220 800 Kč

- snížení o 3 MJ, snižení ceny bez DPH o 7 200 Kč – méněpráce

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění Cena za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 887 200 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 494 600 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 156 000 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 5 000 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 542 800 Kč |
| DPH 21 % | 323 988 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 866 788 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 24.04.2025 „elektronicky podepsáno“ | Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i. Místo: Tábor 06.06.2025 „elektronicky podepsáno“ |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. ředitel |

Za správnost:

24.04.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora - Dodatek č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 8 000 | 64 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 190 | 1 250 | 237 500 | 30.11.2015 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 70 | 1 450 | 101 500 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 260 | 250 | 65 000 | 30.11.2015 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 70 | 1 720 | 120 400 |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 92 | 2 400 | 220 800 | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 260 | 300 | 78 000 | Do 2 měsíců od souhlasu KP dle § 9 odst. 6 zákona |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 887 200 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 260 | 650 | 169 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 |  | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 2 | 40 000 | 80 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 260 | 200 | 52 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 310 | 3 100 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 310 | 3 100 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 260 | 700 | 182 000 | 31.7.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 800 | 5 400 | do 1 měsíce od zapsání II.Rozh. |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 494 600 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 260 | 600 | 156 000 | Do 2 měsíců od nabytí PM I. R. |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 1 000 | 5 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 887 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 494 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 542 800 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 323 988 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 866 788 Kč |  |