D O D A T E K   č.   1  (PRV)

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 - 1228-2024-544101

a zhotovitele 2024/14 ze dne 30. 10. 2024

na stavbu

Polní cesta HC 29 Trhová Kamenice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatelé:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim

Tel.:	+420 727 966 745

E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Městys Trhová Kamenice

Sídlo: Raisovo nám. č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice

zastoupený: Ing. Ivou Dostálovou, starostkou Městysu Trhová Kamenice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Dostálová, starostka

tel.: 	+420 469 333 101

E-mail: 	urad@trhovakamenice.cz

ID DS: 	zxzbax4

IČO: 	00271055

DIČ: 	CZ00271055

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Jméno:     	Ing. Petr Bareš

Sídlo: 	xxxx   Praha 3

zastoupený: 	Ing. Petr Bareš

tel./fax:    	xxxx

e-mail	xxxx

ID DS:	h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Petr Bareš

tel./fax:   	xxxx

e-mail:	xxxx

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	xxxx

IČO:	41705483

DIČ:	xxxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je snížení množství MJ při provádění zemních prací na základě skutečně provedených prací a vypuštění položek, týkajících se provedení dlažby z lomového kamene, položek na provedení revizních čistících šachet a vypracování dokumentace RDS.  Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že rozsah sejmutí drnu a skrývky ornice včetně souvisejícího zpětného rozprostření je menší, než bylo uvažováno ve výkazu výměr. Po dokončení realizačních prací a kontrole soupisu provedených prací dle položkového rozpočtu bylo dále zjištěno, že při přípravě zadávací dokumentace a aktualizaci rozpočtu nedošlo k vypuštění položek, týkajících se dlažby z lomového kamene a revizních čistících šachet, se kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno a tyto práce nebyly v rámci realizace stavby provedeny.

Celková hodnota změny činí 119 139,56 bez DPH. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Konečná hodnota závazku ze smlouvy nepřekračuje limit pro VZMR.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

- Celková cena za provedení díla:

původní cena bez DPH činí                                  	3 484 396,49 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu			 - 119 139,56 Kč

cena díla vč. méněprací bez DPH			3 365 256,93 Kč

DPH 21 % činí		                                      706 703,96 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí         	4 071 960,89 Kč

Z toho:

objednatel č. 1 (SO 102.1)

původní cena bez DPH činí                                     	2 966 749,19 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu			 - 114 423,74 Kč

cena díla vč. méněprací				2 852 325,45 Kč

DPH 21 % činí		                          	   598 988,34 Kč

cena díla vč. DPH činí       		                  	3 451 313,79 Kč

objednatel č. 2 (SO 102.2)

původní cena bez DPH činí                                     	   517 647,30 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu			     - 4 715,82 Kč

cena díla vč. méněprací bez DPH			   512 931,48 Kč

DPH 21 % činí		                                     107 715,61 Kč

cena vč. DPH činí                         		              620 647,09 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne: dle el. podpisu			V Praze dne: dle el. podpisu

5.6.2025						4.6.2025

„elektronicky podepsáno“

………………………..………………..			…………………………………………….

Objednatel č. 1					Zhotovitel:

Ing. Miroslav Kučera				Ing. Petr Bareš

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Trhové Kamenici dne: dle el. podpisu

5.6.2025

……………………..…………………..

Objednatel č. 2

Ing. Iva Dostálová

starostka Městysu Trhová Kamenice