SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1003-2022-514101 ze dne 24. 10. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	727 937 172

E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna termínu vypracování plánu společných zařízení a navazující etapy vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Předmět Dodatku

Změna termínu

- Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání níže uvedených dílčích částí o dva měsíce z důvodu nutnosti vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro cestu VC3-R.

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

- 6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území

- 6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravní staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- 6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ

- Původní termín: 30. 9. 2025

- Nový termín: 28. 11. 2025

Současně se mění termín odevzdání navazující etapy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11. odst. 1 Zákona“.

- Původní termín: 30. 9. 2026

- Nový termín: 27. 11. 2026

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Střeziměřice - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Místo: Hradec Králové Datum: 12.06.2025 |  | INGEOS spol. s r.o. Místo: Teplice Datum: 11.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ ......................................................... |  | ......................................................... |
| Jméno: Ing. Petr Lázňovský Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad |  | Jméno: Tomáš Charvát Funkce: Jednatel společnosti |