DODATEK Č. 2  (PRV)

ke smlouvě o dílo č. obj.  759-2024-544101 a zhotovitele  841/TB/RB/2024/107/RB5S

ze dne 31.7.2024

mezi smluvními stranami

Objednatel:              		             Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:   			Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Olga Čepková, Pobočka Pardubice

Tel.:				+420 725 832 311

E-mail:				o.cepkova@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:			ČNB

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                 STRABAG a.s.

Sídlo:                                                   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxxx

xxxx

xxxx

tel./fax:                  xxxx

e-mail:                   xxxx

ID DS:                   8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:              112071233/0300

IČO:                       608 38 744

DIČ:                       CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku  XVII Smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání Dodatku č. 2. Předmětem dodatku je celkové vyčíslení  méněprací na základě skutečně provedených prací. Pro narovnání dle skutečnosti byl vypracován konečný rozpočet. Jedná se v něm o rekapitulaci skutečně provedených prací a vyčíslení méněprací, které se týkají zejména zmenšení rozsahu zpevněných ploch a nerealizovaných dopravních značek z důvodu požadavku SÚS a PČR DI.

Celková hodnota změny činí 394 144,04 bez DPH, což představuje 5,05 % původní hodnoty závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

V čl. III  Cena díla se mění odst. 4 takto:

(V Dodatku č. 1 byly rozděleny finanční prostředky u Polní cesty C11 v k.ú. Vyšehněvice na PRV a SPÚ)

REKAPITULACE CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 									7 811 900,86 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					-  394 144,04 Kč

cena díla vč. méněprací							7 417 756,82 Kč

DPH 21 % činí 								1 557 728,93 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                         8 975 485,75 Kč

Z toho:

SO 101 Polní cesta PC2 v k.ú. Rohovládova Bělá

bez DPH činí 									2 223 853,35 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					-    96 837,50 Kč

cena díla vč. méněprací							2 127 015,85 Kč

DPH 21 % činí 								   446 673,35 Kč

Celková cena vč. DPH činí 							2 573 689,20 Kč

SO 801 Doprovodná zeleň s funkcí větrolamu v k.ú. Rohovládova Bělá

bez DPH činí									    895 790,88 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					   -  49 489,79 Kč

cena díla vč. méněprací							    846 301,09 Kč

DPH 21 % činí 								    177 723,23 Kč

Celková cena vč. DPH činí 							 1 024 024,32 Kč

CELKEM REALIZACE ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

bez DPH činí 									3 119 644,23 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					-  146 327,29 Kč

cena díla vč. méněprací							 2 973 316,96 Kč

DPH										   624 396,52 Kč

Celková cena vč. DPH činí 							3 597 713,52 Kč

SO 101 Polní cesta C11 v k.ú. Vyšehněvice

bez DPH činí									 4 201 058,76 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					  - 221 603,95 Kč

cena díla vč. méněprací							 3 979 454,91 Kč

DPH 21 % činí 								    835 685,51 Kč

Celková cena vč. DPH činí							 4 815 140,34 Kč

- Polní cesta C11 mimo zastavěné území:

bez DPH činí 								3 942 781,41 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace			  	 - 210 034,80 Kč

cena díla vč. méněprací						3 732 746,61 Kč

DPH 21 % činí 							   783 876,79 Kč

Celková cena vč. DPH činí 						4 516 623,40Kč

- Polní cesta C11 v zastavěném území:

bez DPH činí 								   258 277,35 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace		                           -11 569,13 Kč

cena díla vč. méněprací 						   246 708,22 Kč

DPH 21 % činí							     51 808,73 Kč Celková cena vč. DPH činí 						  298 516,95 Kč

SO 801 Doprovodná zeleň v k.ú. Vyšehněvice

bez DPH činí 									   491 197,87 Kč

méněpráce dle přiložené rekapitulace					   - 26 212,82 Kč

cena díla vč. méněprací							   464 985,05 Kč

DPH 21 % činí 								     97 646,86 Kč

Celková cena vč. DPH činí 							   562 631,91 Kč

II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání  původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 6.6.2025					V Hradci králové dne 4.6.2025

„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“

……………………………..					……………………………………

Objednatel							Zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

xxxx, na základě plné moci

xxxx, na základě plné moci