DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 826-2024-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky Strakonice

Kontaktní údaje:

Adresa:		Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.:		+ 420 702 153 007

E-mail:		strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		3723001/0710

DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou společnosti

Vedoucí týmu:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti

Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Jolana Polanová, jednatelka společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	ccgn9ex

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	6078268389/0800

DIČ:	CZ2814891

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2024 smlouvu o dílo č. 826-2024-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Při kontrolním dnu konaném 06.06.2025 bylo konstatováno, že za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah měrných jednotek těchto činností. Skutečný rozsah měrných jednotek se v některých etapách (dílčích částech) odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u dílčích částí upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže:

6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“

Původní rozsah MJ:	14 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	28 000,- Kč

Nový rozsah MJ:	18 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	=	36 000,- Kč

Navýšení o 4 MJ, navýšení ceny o 8 000,- Kč bez DPH.

„Doplnění stávajícího bodového pole“

Původní rozsah MJ:	13 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	26 000,- Kč

Nový rozsah MJ:	6 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 000,- Kč/MJ 	=	12 000,- Kč

Snížení o 7 MJ, snížení ceny o 14 000,- Kč bez DPH.

6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb “

Původní rozsah MJ:	284 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	568 000,- Kč

Nový rozsah MJ:	147 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	294 000,- Kč

Snížení o 137 MJ, snížení ceny o 274 000,- Kč bez DPH.

6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“

Původní rozsah MJ:	234 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	468 000,- Kč

Nový rozsah MJ:	337 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 000,- Kč/MJ 	= 	674 000,- Kč

Navýšení o 103 MJ, navýšení ceny o 206 000,- Kč bez DPH.

6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“

Původní rozsah MJ:	28 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 800,- Kč/MJ 	= 	78 400,- Kč

Nový rozsah MJ:	51 MJ (1 MJ = 100bm)	x	2 800,- Kč/MJ 	= 	142 800,- Kč

Navýšení o 23 MJ, navýšení ceny o 64 400,- Kč bez DPH.

- Dále za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah obvodu pozemkových úprav. Tento skutečný rozsah se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva:

Původní rozsah dle Smlouvy	Skutečný rozsah:

Výměra pozemků řešených dle § 2	418 ha	420 ha

Výměra obvodu KoPÚ		522 ha	521 ha

Na základě výše uvedeného se mění počty měrných jednotek u následujících dílčích částí takto:

6.2.7 Rozbor současného stavu

Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	300,- Kč/MJ 	= 	156 600,- Kč

Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha) 	x	300,- Kč/MJ 	= 	156 300,- Kč

Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 300,- Kč bez DPH.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	380,- Kč/MJ 	= 	198 360,- Kč

Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	380,- Kč/MJ 	= 	197 980,- Kč

Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 380,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Původní rozsah MJ:	418 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	313 500,- Kč

Nový rozsah MJ:	420 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	315 000,- Kč

Navýšení o 2 MJ, navýšení ceny o 1 500,- Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Původní rozsah MJ:	418 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	313 500,- Kč

Nový rozsah MJ:	420 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	750,- Kč/MJ 	= 	315 000,- Kč

Navýšení o 2 MJ, navýšení ceny o 1 500,- Kč bez DPH.

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Původní rozsah MJ:	522 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	270,- Kč/MJ 	= 	140 940,- Kč

Nový rozsah MJ:	521 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	270,- Kč/MJ 	= 	140 670,- Kč

Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 270,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 7 550 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 982 880,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 811 750,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 140 670,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 935 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 616 413,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 551 713,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice

Datum: 17.06.2025	Datum: 16.06.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 18 | 2 000,00 | 36 000,00 | 30.08.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 415 | 900,00 | 373 500,00 | 30.08.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 107 | 900,00 | 96 300,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 2 000,00 | 294 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 337 | 2 000,00 | 674 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 51 | 2 800,00 | 142 800,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 521 | 300,00 | 156 300,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 521 | 380,00 | 197 980,00 | 30.06.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 982 880,00 | 30.6.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 420 | 750,00 | 315 000,00 | 30.06.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 250,00 | 5 250,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 125,00 | 1 125,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 420 | 750,00 | 315 000,00 | 30.06.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 250,00 | 5 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 125,00 | 1 125,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 811 750,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 521 | 270,00 | 140 670,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 140 670,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 982 880,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 811 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 140 670,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 935 300,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 616 413,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 551 713,00 |  |