DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová

Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.	601 584 037

E-mail:	r.cadova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“

Sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Martin Vokřál, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl

Tel./Fax:	xxxx

E-mail:	xxxx

ID DS:	rdb3fk8

Bankovní spojení:	ČSOB Opava

Číslo účtu:	382047743/0300

IČO:	64608531

DIČ:	CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.

Předmět Dodatku

- Předmětem dodatku č. 5 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

3.4.2 – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (- 1 MJ)

3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (- 8 MJ)

3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (- 54 MJ)

3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 81 MJ)

3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských stavbě PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 15 MJ)

Čl. II.

Cena za provedení díla

- Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI bodě 6.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla bez DPH	3 491 040,00 Kč

DPH 21 %	   733 118,00 Kč

Cena díla včetně DPH	4 224 158,00 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce):	38 150,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce): 50 950,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 5

Cena díla bez DPH	3 478 240,00 Kč

DPH 21 %	   730 430,00 Kč

Cena díla včetně DPH	4 208 670,00 Kč

Čl. III

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

- Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

| V Pardubicích dne 18.6.2025 | V Opavě dne 17.06.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Ing. Martin Vokřál jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“ |