DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 138-2024-541100 ze dne 11. 3. 2024 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 46057 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Jiřím Hořákem, Pobočka Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 260

E-mail: bohuslav.kabatek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze, IČO: 00027049, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ:CZ00027049

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Tímto dodatkem dochází k posunu termínu plnění u dílčí etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), a to v souvislosti s dosud nedořešenou problematikou, týkající se změny druhů pozemků navržené v rámci PSZ a nesouhlasného stanoviska OSSL MěÚ Turnov s touto změnou. Uvedená záležitost vyžaduje další jednání na úrovni Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, iniciované ze strany Státního pozemkového úřadu. Na časový posun dokončení předmětné etapy má vliv i následné schválení dokumentace PSZ zastupitelstvem obce Vyskeř, jež je součástí plnění tohoto dílčího celku.

Předmět DODATKU

- Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně termínu plnění dílčí etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy.

- Původní termín: 30. 6. 2025

- Nový termín: 30. 11. 2025

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Místo: Liberec	Místo: Praha

Datum: 23. 6. 2025	Datum: 20. 6. 2025

(podepsáno elektronicky)	(podepsáno elektronicky)

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	    prof. Ing. Radim Vácha PhD.

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj			           ředitel