Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 725 346 139, +420 725 403 861 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| Zastoupeno: | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | Moneta Money Bank a. s. |
| Číslo účtu: | 237001749/0600 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice “. Účelem této smluvní úpravy je vyřazení dílčích částí díla z důvodu nepotřebnosti a absence odvolání v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Čelechovice a tím změna počtu měrných jednotek a ceny díla.

- PŘEDMĚT DODATKU

Původní znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ |  |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) |  | 100 bm | 1 |  | 5000 | 5000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  |  | 1 | 4100 | 4 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  |  | 1 | 2300 | 2 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  |  | 1 | 800 | 800 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 5000 | 0 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 4100 | 0 |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 2300 | 0 |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 800 | 0 |  |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelechovice a Honice

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Praha                                                                   Místo: Příbram

Datum:  02.07.2025                                                        Datum: 02.07.2025

________________________________                         ________________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice

| Hlavní celek / dílčí část |  |  | Měrná jednotka |  |  |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) |  | bod |  |  |  | 11 |  | 1000 | 11 000 |  | 31.1.2022 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) |  | bod |  |  |  | 3 |  | 4000 | 12 000 |  |  |  |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) |  | ha |  |  |  | 292 |  | 400 | 116 800 |  | 31.1.2022 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  | ha |  |  |  | 30 |  | 800 | 24 000 |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm |  |  |  | 161 |  | 1800 | 289 800 |  | 31.8.2022 |  |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  | 100bm |  |  |  | 4 |  | 2000 | 8 000 |  | 31.8.2022 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  | 100bm |  |  |  | 40 |  | 800 | 32 000 |  | 31.8.2022 |  |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu |  | ha |  |  |  | 325 |  | 300 | 97 500 |  | 31.8.2022 |  |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha |  |  |  | 325 |  | 300 | 97 500 |  | 30.11.2022 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 600 |  | 30.11.2022 |  |
| 6.3. |  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha | 322 |  |  | 1000 |  |  | 322 000 | 31.5.2023 |  |
| 6.3. i) a) |  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  | ha | 22 |  |  | 500 |  |  | 11 000 |  |  |
| 6.3.1 i) b) |  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  | 100 bm | 28 |  |  | 1000 |  |  | 28 000 |  |  |
| 6.3.2 h) |  | Aktualizace PSZ 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) |  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  | ha | 2 |  |  | 6900 |  |  | 13 800 | na výzvu Obj. v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | 322 |  |  | 600 |  |  | 193 200 | 31.3.2024 |  |
| 6.3.3. |  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks | 2 |  |  | 10000 |  |  | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Obj. |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 000 xxxxx |  |  |
| 6.4 |  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha |  | 325 |  | 400 |  |  | 130 000 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 |  | xxxxx |
| Rekapitulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 600 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 000 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 600 |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 386 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 701 986 |  |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Praha                                                                   Místo: Příbram

Datum: 02.07.2025                                                         Datum: 02.07.2025

______________________________                         ________________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		Funkce: jednatel

a hl. m. Praha