dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101, Číslo Smlouvy Zhotovitele:   15773/21 ze dne 29.9.2021

- na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Chornice“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ditou Kovářovou Dedeciusovou, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 184 843

E-mail: l.sabacek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

- 6.2.7 Rozbor současného stavu

snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

- 6.3.1 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

snížení o 1 MJ (ze 150 MJ na 149 MJ)

- 6.3.1 i.b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

snížení o 25 MJ (z 100 MJ na 75 MJ)

- 6.3.1 i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

snížení o 46 MJ (z 100 MJ na 54 MJ)

- 6.3.1 i.c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

snížení o 7 MJ (z 8 MJ na 1 MJ)

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

- 3.6. Mapové dílo

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     3 498 610,50 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 3 513 610,50 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH) 3 215 176,50 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 		dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 		prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. 	Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 		smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Místo: Pardubice		Místo: Hradec Králové

Datum: 18.6.2025		Datum: 16.6.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel