D O D A T E K   č.   7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 190431

číslo smlouvy objednatele: 946-2019-544101 ze dne 31. 10. 2019

„Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal

Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.	601 584 037, 601 584 039

E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz,   ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODES – geodetické práce s.r.o.

Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený:	Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Mühlhansl, Ing. Pavel Šilar, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šilar

Tel./Fax:	XXXX

E-mail:	XXXX

ID DS:	c2ck3vz

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:	254258001/0300

IČO:	28855051

DIČ:	CZ28855051

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.  Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda je změna osoby zastupujících objednatele ve věcech technických a úprava rozsahu provedených činností (méněpráce).

II. ZMĚNA OSOB NA STRANĚ OBJEDNATELE

1.  Z důvodu organizačních a personální změn se mění osoby ve věcech technických na straně objednatele a to následujícím způsobem :

Původní znění - V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Nové znění - V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal

III. ROZSAH MÉNĚPRACÍ

1.  Předmětem dodatku č. 7 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (-14 MJ)

3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (- 6 MJ)

3.4.4 – Rozbor současného stavu (-1 MJ)

3.4.5 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (- 2 MJ)

3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení (- 2 MJ)

3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 30 MJ)

3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (-5 MJ)

3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (- 2 MJ)

3.6 – Mapové dílo ( - 2 MJ)

IV. CENA DÍLA

1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III, bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 795 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 663 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 84 750,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 2 543 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 534 093,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 077 393,00 Kč |

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 	   + 5 600,00 Kč bez DPH

Změny ceny díla dle dodatku č. 7	- 104 140,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.7

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 744 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 616 100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 84 450,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 2 444 760,00 Kč |
| DPH 21 % | 513 400,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 958 160,00 Kč |

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

| V Pardubicích dne 14.7.2025 | V Jablonném nad Orlicí dne 14.7.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. Miroslav Kučera Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj | Ing. Jan Mühlhansl jednatel GEODES – geodetické práce s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |