DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 1199-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | eva.schmidtmajerova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; AGROPOZ, v.o.s.

| Účastník sdružení 1 (reprezentant): | GEOPOZEM CB s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Jodl |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Jodl |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | 3u333zq |
| Bankovní spojení: | Fio Banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2400492234/2010 |
| IČO: | 02255073 |
| DIČ: | CZ02255073 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Miloslav Jodl |

| Účastník sdružení 2: | GEOPOZEM, v.o.s. v likvidaci |
| --- | --- |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Drs |
| IČO: | 25199161 |
| DIČ: | CZ25199161 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493 |
| Účastník sdružení 3: | AGROPOZ, v.o.s. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Doucha, CSc. |
| IČO: | 62497090 |
| DIČ: | CZ 62497090 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 9. 2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna termínu ukončení Hlavního celku 3.3 Mapové dílo.

- V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kočín a na části k.ú. Chvalešovice (dále jen „KoPÚ“) bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou České Budějovice (dále jen „pobočka“) rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (č.j. SPU 263309/2024/VLB ze dne 13. 9. 2024), proti kterému bylo podáno v zákonné lhůtě jedním z účastníků řízení odvolání. Toto odvolání pobočka postoupila odvolacímu orgánu – ústředí Státního pozemkového úřadu. Odvolací orgán rozhodnutím č.j. SPU 168706/2025 ze dne 28. 4. 2025 odvolání zamítl a rozhodnutí pobočky potvrdil. Rozhodnutí pobočky o schválení návrhu KoPÚ nabylo právní moci dne 13. 5. 2025.

- V souladu s § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prověřila pobočka u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zda nebyla podána žaloba proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – žalobu lze podat do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí. Krajský soud v Českých Budějovicích sdělil pobočce písemností doručenou dne 22. 7. 2025, že žaloba podána nebyla, a dle Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav počala tímto dnem 6měsíční lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.

- Vzhledem k výše konstatovanému a časovému sledu popsaných skutečností se tedy upravuje tímto Dodatkem termín ukončení části díla 3.3 Mapové dílo, který je stanoven Smlouvou, takto:

- Původní termín:	„do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí“

- Nový termín:	„do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě“

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín – Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOPOZEM CB s.r.o.

(reprezentant sdružení)

Místo: České Budějovice				Místo: České Budějovice

Datum: 01.08.2025					Datum: 01.08.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

.............………………………......			......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Miloslav Jodl

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.............………………………......

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín - Dodatek č.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 52 | 800 | 41 600 | 31. 5. 2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 300 | 1 090 | 327 000 | 30. 1. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 158 | 2 080 | 328 640 | 30. 4. 2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 290 | 350 | 101 500 | 31. 7. 2018 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 290 | 420 | 121 800 | 30. 11. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 929 540 | 30.11.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 290 | 610 | 176 900 | 31.7.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 300 | 50 | 15 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 58 | 450 | 26 100 |  |
| 3.2.1.3. | Vodohospodářská studie | ks | 1 | 85 500 | 85 500 | 29.3.2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 290 | 780 | 226 200 | 31.1.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 549 700 | 31.3.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 290 | 340 | 98 600 | do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 98 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 800 | 80 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 929 540 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 549 700 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 98 600 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 80 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 657 840 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 348 146 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 005 986 Kč |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |