Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 907-2017-514101 ze dne 20. 7. 2017 („Smlouva“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 602 448 126 |
| E-mail : | p.laznovsky@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | Wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna termínu odevzdání pro vytyčení pozemků.

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě došlých žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v tomto rozsahu:

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snižuje se počet MJ ze 400 na 121 (100 bm)

- Méněpráce činí 223 200 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 7 činí 223 200,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to z důvodu potřeb zemědělských uživatelů.

- Původní termín: 30. 9. 2025

- Nový termín: 30. 11. 2025

- Odevzdáním hlavní části 3.7. upravené tímto Dodatkem bude ukončeno plnění Smlouvy.

Zároveň dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 611 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 990 950,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 769 800,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 96 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 468 850,00 Kč |
| DPH 21% | 1 148 458,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 617 308,50 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice

Datum: 4.8.2025	Datum: 1.8.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova (obchodní tajemství)