SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

- DODATEK č. 1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Hradec Králové

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec

Králové

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové

Tel.:	+420 702 126 671, 725 106 310

E-mail:	hkralove.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:           Global – Geo, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:                                            Ing. Pavlem Žabou, jednatelem

tel.                                                        	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Pavel Žaba

tel./fax:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	i899gp9

bankovní spojení:	Raiffeisen bank

číslo účtu:	794086028/5500

IČO:	27472540

DIČ:	CZ27472540

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky: „Geotechnický průzkumu v rámci KoPÚ Horní Černůtky“

1. Důvod vyhotovení dodatku č. 1 je posun termínu plnění:

Termín dle smlouvy o dílo 15.8.2025

Nový termín – dodatek č. 1 – 15.11.2025.

Odůvodnění: geotechnický průzkum pro KoPÚ Horní Černůtky je prováděn na půdních blocích, kde je v současné době porost kukuřice, která bude dle sdělení hospodařícího subjektu sklizena až během měsíce října 2025. Na základě této skutečnosti byl domluven posun termínu plnění.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Hradci Králové dne 6.8.2025 | V Hradci Králové dne 6.8.2025 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný | Ing. Pavel Žaba, jednatel |
| vedoucí Pobočky Hradec Králové Státní pozemkový úřad | Global – Geo, s.r.o. Hradec Králové |