DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 748-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | +420 725 918 219 |
| E-mail : | vladislav.paxa@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení EKOS T, spol. s r.o. a Geocart CZ spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení (RS) | EKOS T, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé RS |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tůma, jednatel reprezentanta sdružení |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | ČS Třebíč |
| Číslo účtu: | 1521409359/0800 |
| IČO: | 63470985 |
| DIČ: | CZ63470985 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KOS BR C 19 972 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Aleš Tůma |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.07.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

- Dne 16.12.2022 společnost Geocart CZ a.s., která je společně se společností EKOS T, spol. s r.o., Zhotovitelem této Smlouvy, změnila název a právní formu na Geocart CZ spol. s r.o. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771. Statutárními orgány jsou jednatelé Bc. Ondřej Hrdlička a Ing. Pavel Svoboda. Adresa sídla společnosti byla změněna dne 24.02.2022 na adresu Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno. IČO zůstává stejné 25567179.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.

- Součástí díla bylo i vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Hlavní celek 3.4.). Vzhledem k tomu, že Objednatel neeviduje žádnou žádost vlastníků nově navržených pozemků o jejich vytyčení, mění se u Hlavního ceku 3.4. v položkovém výkazu činností počet MJ takto:

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	100

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 80 000 Kč

- nový rozsah MJ:	    0

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 80 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši 3 895 535,00 Kč. Celková hodnota DPH byla během předchozí fakturace zaokrouhlením navýšena o 0,50 Kč.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Celková cena díla bez DPH | 3 219 450,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% (součet z dílčích faktur) | 676 085,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH (součet z dílčích faktur) | 3 895 535,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Slavonice – Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	sdružení EKOS T, spol. s r.o. a

Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Třebíč

Datum: 18.08.2025	Datum: 18.08.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

Datum: 18.08.2025

„elektronicky podepsáno“

___________________________

Ing. Libor Sedláček

jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Slavonice - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 897 | 600 | 538 200 | 30.11.2016 |
| 3.1.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 103 | 2 500 | 257 500 | 30.06.2017 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 897 | 300 | 269 100 | 30.09.2017 |
| 3.1.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 896 | 350 | 313 600 | 30.11.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 378 400 | 30.11.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 845 | 600 | 507 000 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 845 | 250 | 211 250 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 38 | 450 | 17 100 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 20 000 | 60 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 842 | 900 | 757 800 | 30.10.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 573 150 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 893 | 300 | 267 900 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 267 900 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 800 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 378 400,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 573 150,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 267 900,00 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 219 450,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 676 084,50 |
| Zaokrouhlení v předchozí fakturaci v Kč |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 895 535,00 |