DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 383-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | +420 725 918 219 |
| E-mail : | vladislav.paxa@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s. |
| --- | --- |
| Zastoupen: | reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o. zastoupený Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| Účastník sdružení č. 1 | AGROPOZ CB s.r.o. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO: | 28148916 |
| DIČ: | CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jaroslav Vrážek |
| Účastník sdružení č. 2 | AGROPOZ, v.o.s. |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Doucha, CSc. |
| IČO: | 62497090 |
| DIČ: | CZ62497090 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.04.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.

- Součástí díla bylo i vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Hlavní celek 3.4.). Vzhledem k tomu, že Objednatel neeviduje žádnou žádost vlastníků nově navržených pozemků o jejich vytyčení, mění se u Hlavního ceku 3.4. v položkovém výkazu činností počet MJ takto:

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	80

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 64 000 Kč

- nový rozsah MJ:	    0

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 64 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši 3 159 372,40 Kč. Celková hodnota DPH byla během předchozí fakturace zaokrouhlením navýšena o 0,69 Kč.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH | 1 479 511,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 917 620,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 213 920,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 611 051,00 Kč |
| DPH 21% (součet z dílčích faktur) | 548 321,40 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH (součet z dílčích faktur) | 3 159 372,40 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce – Dodatek č. 3.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		za sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a

AGROPOZ, v.o.s.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 18.08.2025	Datum: 18.08.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 57 | 1 000 | 57 000 | 30.6.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 350 | 350 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 764 | 800 | 611 200 | 30.9.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 236 | 1 750 | 413 000 | 30.6.2018 |
|  | Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 | 5 320,30 | 15 961 | 31.12.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 950 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 764 | 200 | 152 800 | 30.9.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 764 | 300 | 229 200 | 31.1.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 479 511 | 31.1.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 764 | 480 | 366 720 | 31.5.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 764 | 50 | 38 200 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 125 | 500 | 62 500 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 764 | 550 | 420 200 | 31.3.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 917 620 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 764 | 280 | 213 920 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 213 920 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 800 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 479 511 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 917 620 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 213 920 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 0 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 611 051,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 548 320,71 |
| Zaokrouhlení z předchozí fakturace v Kč |  |  |  |  |  | 0,69 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur) |  |  |  |  |  | 3 159 372,40 |