Dodatek č.2

KE SMLOUVě O DÍLO č. 831-2024-523203

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 		 372520453/0300

IČ/DIČ: 		 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

# PREAMBULE

Předmětem dodatku č.2 ke Smlouvě je posun smluvních termínu plnění u fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1.i)b) a 6.2.4.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v návaznosti na termín konání zastupitelstva obce.

- Předmět dodatku

- FC 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025

- Nový termín plnění:				            31.10.2025

- FC 6.2.4 Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů

- Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025

- Nový termín plnění:				            31.10.2025

- FC 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- Původní termín plnění podle smlouvy o dílo:	31.7.2025

- Nový termín plnění:				            31.10.2025

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 831-2024-523203 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1– Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Břeclavi: dle elektronického podpisu			V Brně: dle elektronického podpisu

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřad podepsáno elektronicky Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | AGROPROJEKT PSO s.r.o. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel podepsáno elekronicky |