DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

(dále jen „smlouva“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený: Mg. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny,

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Tel.:	+420 721 376 865, +420 727 927 478

E-mail:	louny.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 		UNILES, a.s.

Sídlo:	Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk

Zastoupený:                         		Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva                                		Ing. Lubošem Ryšavým, členem představenstva

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel lesnické divize

Tel.:     	xxxxxxxxxxxx

E-mail:       		xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	1503431/0100

IČO:	47307706

DIČ:	CZ47307706, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Předmětem dodatku č. 2 SoD je úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby pokosení travních porostů nad rámec smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi“.

Vzhledem k silnému nárůstu trávy a buřeně ve větrolamech v letošním roce a k aktuálním klimatickým podmínkám bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v rámci 3. roku následné péče navíc jedno pokosení travního porostu, to znamená, že budou provedeny celkem tři seče.

- V rozpočtu na 3. rok následné péče budou navýšeny položky s použitím původních jednotkových cen:

- Pokosení trávníku lučního na ploše 10 917 m2, za jednotkovou cenu 3,50 Kč bez DPH a celkovou cenu 38 209,50 Kč bez DPH

- Uložení biomasy na kompostárnu v množství 15 t, za jednotkovou cenu 200 Kč bez DPH a celkovou cenu 3 000 Kč bez DPH.

Celková cena za provedení dodatečných prací je 41 209,50 Kč bez DPH.

- V čl. III odstavci 4. se upravuje cena díla:

Celková cena za dílo:

bez DPH činí					2 106 315,10 Kč

DPH 21 % činí			   		   442 326,17 Kč

Celková cena za provedení díla č. DPH činí	2 548 641,27 Kč

Z toho:

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí					1 156 305,90 Kč

DPH 21 % činí					   242 824,24 Kč

Celková cena za zajištění následné péče	1 399 130,14 Kč

c) 3. rok péče o vysázený porost: Cena bez DPH ………….	365 638,10 Kč

DPH ………………………	  76 784,00 Kč

Cena včetně DPH ………	442 422,10 Kč

II.

- Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele následovně:

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

III.

- Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Teplicích dne: 22.08.2025 |  | V Rumburku dne: 20.08.2025 |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ …………………………… |  | ……………………… …………………….. |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Petr Jelínek Ing. Luboš Ryšavý předseda představenstva člen představenstva UNILES, a.s. UNILES, a.s. |  |

Příloha: Položkový rozpočet víceprací