D o d a  t e k   č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Tel.+420606689085,email:josef.kutina@spu.gov.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov Tel: +420 724 766 717, e-mail: jaromir.plechac@spu.gov.cz |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | +420 499300960 |
| E-mail : | trutnov.pk@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Pavlem Cimplem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Citibank Pardubice |
| Číslo účtu: | 2020870109/2600 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“).

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou:

- nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí (méněpráce):

3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.1.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.4 – Rozbor současného stavu

Předmět Dodatku

- Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:

3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení z původního smluvního rozsahu 156 MJ na skutečný rozsah provedených 147 MJ

| Fakturační celek 3.1.3: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 156 | 147 | 1 500 | 234 000 | 220 500 | - 13 500 |

3.1.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 10 MJ na skutečný rozsah provedených 9 MJ

| Fakturační celek 3.1.3: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 10 | 9 | 1 500 | 15 000 | 13 500 | - 1 500 |

3.1.4 – Rozbor současného stavu – snížení z původního smluvního rozsahu 327 MJ na skutečný rozsah provedených 325 MJ

| Fakturační celek 3.1.4: Rozbor současného stavu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 327 | 325 | 150 | 49 050 | 48 750 | - 300 |

Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených dodatkem č. 3, činí 15 300,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy následovně :

| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 576 200 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 604 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 163 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 32 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 376 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 289 044 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 665 444 Kč |  |

ODŮVODNĚNÍ : Na základě kontroly plnění ze smlouvy, která proběhla formou porovnání skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech s cenami uvedenými v jednotlivých dílčích fakturačních celcích, bylo zjištěno, že v dílčích fakturačních celcích 3.1.1 a 3.1.3 skutečně uhrazené ceny nesouhlasí s cenami uvedenými ve smlouvě o dílo č. 384-2016-514205. Dodatkem č. 3 jsou tyto ceny upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Bílé Poličany – Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Trutnově dne 28.8.2025 | V Pardubicích dne 28.8.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Ing. Josef Kutina Vedoucí Pobočky Trutnov Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP, spol. s r.o. |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 3

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 500 | 2 500 | 30.6.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 321 | 500 | 160 500 | 30.11.2016 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 4 | 1 000 | 4 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 1 500 | 220 500 | 28.2.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 | 1 500 | 13 500 | 28.2.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  |  | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 325 | 150 | 48 750 | 30.4.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 327 | 350 | 114 450 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 576 200 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 327 | 550 | 179 850 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 327 | 150 | 49 050 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 326 | 800 | 260 800 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604 700 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 327 | 500 | 163 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 163 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 40 | 800 | 32 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 576 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 163 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 376 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 289 044 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 665 444 Kč |  |
| V Trutnově dne 28.8.2025 |  | V Pardubicích dne 28.8.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Josef Kutina vedoucí Pobočky Trutnov |  | Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o. |  |  |  |  |