DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 1014-2024-514101 ze dne 11.10.2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 937 172, +420 721 079 387

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená:					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 		4pq7xj6

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 		115-6799070217/0100

DIČ: 						CZ26271044 (je plátce DPH)

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti podle měření v terénu.

- Předmět DODATKU

2.1 Nepodstatná změna závazku ze smlouvy

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, k upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti u dílčích částí:

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – snížení o 9 MJ (původní počet dle smlouvy 24 MJ, dle skutečnosti 15 MJ), méněpráce ve výši 31.500 Kč

6.2.7 Rozbor současného stavu – navýšení o 1 MJ (původní počet dle smlouvy 530 MJ, dle skutečnosti 531 MJ), vícepráce ve výši 300 Kč bez DPH

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 1 MJ (původní počet dle smlouvy 530 MJ, dle skutečnosti 531 MJ), vícepráce ve výši 420 Kč bez DPH

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení – navýšení o 1 MJ (původní počet dle smlouvy 525 MJ, dle skutečnosti 526 MJ), vícepráce ve výši 600 Kč bez DPH

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – navýšení o 1 MJ (původní počet dle smlouvy 525 MJ, dle skutečnosti 526 MJ), vícepráce ve výši 1.000 Kč bez DPH

6.4. Mapové dílo – navýšení o 1 MJ (původní počet dle smlouvy 530 MJ, dle skutečnosti 531 MJ), vícepráce ve výši 500 Kč bez DPH

Odůvodnění méněprací a víceprací:

Méněpráce a s tím související vícepráce vznikly na základě upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti zjištěné – naměřené v terénu v rámci zjišťování hranic pozemků.

Zhotovitel požádal o úpravu měrných jednotek dopisem ze dne 12. 8. 2025.

Po vzájemné dohodě se zpracovatelem byly objednatelem odsouhlaseny méněpráce ve výši 31.500,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 2.820,00 Kč bez DPH.

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) upravených tímto dodatkem činí 34.320,00 Kč bez DPH, což je 1,11 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

- sNÍŽENÍ CENY DÍLA DLE ČLÁNKU 3.1 sMLOUVY

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 se tímto snižuje o 28.680,00 Kč bez DPH (34.702,80 Kč včetně DPH).

- Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 417 820,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 372 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 265 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 055 320,00 Kč |
| DPH 21 % | 641 617,20 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 696 937,20 Kč |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

- ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové		Místo: Brno

Datum: 29.08.2025		Datum: 27.08.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Vinary u Smidar včetně ucelené části k.ú. Janovice u Vinar a Starý Bydžov (obchodní tajemství)