DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Zastoupený:		Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ

Adresa:		Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS:			z49per3

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

STAV MORAVIA spol. s r.o.

Sídlo:								Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Tomáš Feikus, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:						MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:                                                           	36503734/0600

IČ/DIČ:                                                               	47977655, CZ47977655

zapsán: Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 5699

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem k uzavření dodatku č. 1 je:

- Smlouva o dílo č. objednatele 129-2025-571101 ze dne 9.4.2025 s názvem „Vypracování PD - Rekonstrukce budov v Ostravě, Libušina 6 a 8“.

- Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD - Rekonstrukce budov v Ostravě, Libušina 6 a 8“ je provedení dodatečných prací (služeb).

Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Soupisu víceprací VCP č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1:

1. Návrh nových rozvodů topení a topných těles v prostorech, kde dojde ke změně dispozice

Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou topenářem.

vícepráce +28 000,00 Kč

2. Odstranění stávajících garáží, stavební úpravy související s odstraněním stavby

Cena za odstranění garáží ve výši 25.000 Kč bez DPH zahrnuje náročnější inženýrskou činnost, projekční a rozpočtářské práce. Ty budou řešit nejen samotné odstranění stavby, ale i potřebné stavební úpravy a následné zapravení území po jejím odstranění.

vícepráce +25 000,00 Kč

3. Návrh chlazení kanceláří na jižní a západní straně + serverovny (celkem 8 místností)

Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou projektantem vzduchotechniky.

vícepráce +35 000,00 Kč

4. Úprava vnějších rozvodů splaškové a dešťové kanalizace

Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou projektantem zdravotechniky.

vícepráce +14 000,00 Kč

  - Dodatečné projekční práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu vyhotovování PD. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Původní hodnota závazku ze SOD 	  1 475 000,00 Kč bez DPH

vícepráce celkem 			+   102 000,00 Kč bez DPH

(tj. +6,92 % hodnoty sml. závazku)

Nová hodnota závazku dle dodatku č. 1 činí

1 577 000,00 Kč bez DPH

(tj. +6,92 % celkové navýšení, které činí 102 000,00 Kč bez DPH)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy cenový nárust činí 6,92 % původní hodnoty závazku.

  - Cena za provedení dodatečných služeb byla stanovena na základě soupisu víceprací.

  - Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

bez DPH činí                                                                    1 577 000,00 Kč

DPH 21 % činí                                                                     331 170,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  1 908 170,00 Kč

  - Předmětem dodatku č. 1 je dále změna osoby objednatele jednající ve smluvních věcech, která je uvedena v uvodních ustanoveních tohoto dodatku č. 1.

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.

V Ostravě 11.9.2025				V Ostravě 11.9.2025

“el. podepsáno”

………………………………..				………………………………..

Ing. Kateřina Neumanová				Tomáš Feikus, jednatel

zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK