DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 290-2025-505202

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Hanou Cibulkovou,

referentkou Pobočky Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		725 918 657

E-mail: 		ckrumlov@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: 	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladimírem Luksem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx

Vedoucí týmu: 		Ing. Vladimír Luks

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 	eep75pz

Bankovní spojení: 		Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 		237001749/0600

DIČ:	CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.06.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku jsou dodatečné práce v souvislosti s úpravou obvodu KoPÚ. Na základě žádosti Lesů České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) a dotčených vlastníků se mění obvod pozemkových úprav tak, aby byla naplněna dohoda uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a LČR, ze dne 10. března 2016: zjišťování a odstraňování nesouladů druhů pozemků (ZPF x PUPFL) v terénu a v katastru nemovitostí, vypořádávání spoluvlastnických podílů LČR k majetku v rámci pozemkových úprav, řešení dopravních, vodohospodářských, protierozních či ekologických opatření v návaznosti na obdobná zařízení ve správě LČR.

Po prostudování seznamu parcel k doplnění do řešených pozemků v rámci KoPÚ Velký Jindřichov Pobočka Český Krumlov shledala žádost LČR jako oprávněnou a zahrnutí dotčených pozemků do obvodu pozemkových úprav za opodstatněné.

Na základě výše uvedeného se mění rozsah Dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 takto:

6.2.2 část Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

- původní rozsah MJ:	9

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 9 000 Kč

- nový rozsah MJ:	14

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 14 000 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 5 000 Kč

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:	205

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 512 500 Kč

- nový rozsah MJ:	208

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 520 000 Kč

- zvýšení o 3 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 7 500 Kč

6.2.7 Rozbor současného stavu

- původní rozsah MJ:	177

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 200 Kč

- nový rozsah MJ:	182

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 109 200 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní rozsah MJ:	177

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 200 Kč

- nový rozsah MJ:	182

cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 109 200 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- původní rozsah MJ:	177

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 177 000 Kč

- nový rozsah MJ:	182

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 182 000 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 5 000 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- původní rozsah MJ:	177

cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 123 900 Kč

- nový rozsah MJ:	182

cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 127 400 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 500 Kč

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- původní rozsah MJ:	177

cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 123 900 Kč

- nový rozsah MJ:	182

cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 127 400 Kč

- zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 500 Kč

Celkem zvýšení ceny bez DPH o 30 500 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 30 500,00 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 959 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 419 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 127 400,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 506 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 316 344,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 822 744,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Příbram

Datum: 24.09.2025		Datum: 23.09.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vladimír Luks

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 2 000,00 | 22 000,00 | 30.11.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 4 000,00 | 52 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 168 | 600,00 | 100 800,00 | 30.11.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 14 | 1 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 208 | 2 500,00 | 520 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 8 000,00 | 32 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 182 | 600,00 | 109 200,00 | 30.8.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 182 | 600,00 | 109 200,00 | 30.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 959 200,00 | 30.08.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 182 | 1 000,00 | 182 000,00 | 30.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 14 | 1 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 34 | 1 000,00 | 34 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 182 | 700,00 | 127 400,00 | 30.03.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 419 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 182 | 700,00 | 127 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 127 400,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 959 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 419 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 127 400,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 506 400,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 316 344,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 822 744,00 |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |