Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1381-2021-514101 ze dne 8.10.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 727 966 720

E-mail: nachod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 8k7p399

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:

- nepodstatná změna závazku – navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (vícepráce),

- nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce),

- změna sídla dodavatele.

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na výzvu objednatele byla vyhotovena aktualizace plánu společných zařízení před vystavením návrhu. Na základě skutečně provedených prací u dílčí částí hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

- A) Vícepráce

- 6.3.2 h) i) „Aktualizace PSZ do 10 ha“ – zvyšuje se počet MJ z 1 na 3 (ha), vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH

- Vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH.

- B) Méněpráce

- 6.3.2 h) ii) „Aktualizace PSZ do 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 2 800,- Kč bez DPH

- 6.3.2 h) iii) „Aktualizace PSZ nad 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 1 050,- Kč bez DPH

- Méněpráce činí celkem 3 850,- Kč bez DPH.

Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí 13 650,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Celková cena díla ve znění předchozího Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č.3 zvyšuje o 5 950,- Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky došlo ke změnám navržených parcel pro opatření ve schválené v plánu společných zařízení. Jedná se především o opatření ke zpřístupnění pozemků. Z uvedených důvodů bylo nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení tak, jak je uvedeno ve Smlouvě dle čl. 6.3.2 h).

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 640 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 643 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 110 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 394 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 502 782,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 896 982,00 Kč |

Změna sídla dodavatele

- V tomto dodatku se mění sídlo zhotovitele, firmy Foltánek s.r.o. Nové sídlo zhotovitele je: Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Metujka - Dodatek č. 3

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Místo: Hradec Králové Datum: 25.09.2025 | Foltánek s.r.o. Místo: Praha Datum: 24.09.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ _______________________________ Jméno: Ing. Petr Lázňovský Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj | „elektronicky podepsáno“ _______________________________ Jméno: Ing. Dalimil Foltánek Funkce: jednatel společnosti |