Dodatek č. 1

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 326-2023-508207 ze dne 12. 4. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Daniel Engel, Pobočka ‚Teplice

Tel.:	+420 727 956 825

E-mail:	teplice.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                   	 KHL-EKO, a.s.

Sídlo: 	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupený:                                                Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxx

e-mail:                                                          xxxxxxxxxxx

ID DS:	   mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxx

e-mail:	           xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	           UniCredit Bank

číslo účtu:	           2112139209/2700

IČO:	           26160277

DIČ:	           CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I Předmět a účel dodatku č. 1

- Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce související s aplikací mulčovací kůry k sazenicím dřevin ve 2. a 3. roce pěstební péče, které nejsou původním rozpočtem navrženy k mulčování o celkovém počtu 242 kusů. Předmětná změna řešená tímto dodatkem je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem provádí úprava ceny díla v rozsahu předmětných víceprací takto:

Vícepráce bez DPH činí:						55 792,63 Kč

DPH činí:						11 716,45 Kč

Vícepráce vč. DPH činí:						67 509,08 Kč

- Tímto dodatkem se mění Čl. III. odstavec 4) Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           2 048 979,85 Kč.

DPH 21 % činí		                                                     430 285,77 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 479 265,62 Kč.

Z toho:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                           1 369 949,35 Kč.

DPH 21 % činí		                                                     287 689,36 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  1 657 638,71 Kč.

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                           679 030,50 Kč.

DPH 21 % činí		                                 		   142 596,40 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          821 626,90 Kč.

- 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 275 933,96 Kč.

DPH …………………………...   57 946,13 Kč

Cena včetně DPH …………… 333 880,09 Kč.

- 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 174 168,08 Kč.

DPH …………………………...   36 575,51 Kč

Cena včetně DPH …………… 210 744,59 Kč.

- 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 228 927,46 Kč.

DPH ……………………………  48 074,76 Kč

Cena včetně DPH …………… 277 002,22 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

- Změna v osobě zastupující objednatele.

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Změna e-mailového kontaktu objednatele: teplice.pk@spu.gov.cz

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí dodatku je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s cenovou kalkulací položek, u nichž dochází ke změně oproti Smlouvě.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Teplicích dne: 29.09.2025 | V Červeném hrádku dne: 29.09.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Michal Novák předseda představenstva KHL-EKO, a.s. |