STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, Přívoz, 702 00 Ostrava

Jan Loriš

č. p. 169

794 01 Krasov

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 416420/2025/Bai

UID: 		spudms00000016018870

Spisová značka:	SP8372/2025-571101

Vyřizuje.: 	Ing. Petra Bailová

Tel.:		727927484

ID DS:		z49per3

E-mail:		xxx

Datum:		7. 10. 2025

Objednávka - oprava komínového tělesa Hlinka Rylovka č.p. 55

Vážený pane,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, u Vás objednává zakázku stavebních prací na opravu komínového tělesa dvojdomku Hlinka – Rylovka č.p. 55 na základě revizní zprávy č. J 7/2025 ze dne 31. 1. 2025, a Vaší cenové nabídky

Oprava tělesa bude provedena ve dvou etapách:

- Etapa (rok 2025): zahrnuje nové vyvložkování komína.

Nabídková cena za výměnu komínové vložky dle nabídky je 30 746,00 Kč bez DPH.

Termín realizace 1. etapy: 14 dnů od akceptace objednávky

- Etapa (rok 2026): zahrnuje vyzdění nového komínu a bude realizována v příštím roce (2026) po skončení topné sezóny.

Nabídková cena za vyzdění nového komínu dle nabídky je 31 920,00 Kč bez DPH.

Termín realizace 2. etapy: po ukončení topné sezóny, nejpozději však do 30. 6. 2026.

Celková cena díla za obě etapy: 62 666,00 Kč bez DPH

Splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů, fakturováno bude po dílčích částech - etapách.

Fakturační údaje:

Objednatel: 					Příjemce/konečný příjemce:

Státní pozemkový úřad 			Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a 				Krajský pozemkový úřad pro MSK

130 00 Praha 3 				Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

IČO: 01312774 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: xxx

Žádáme Vás tímto o provedení akceptace objednávky a zaslání Vámi podepsané objednávky

zpět.

Akceptuji dne: 3.10.2025

………………………………………..

za zhotovitele – Jan Loriš

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

Příloha/Přílohy

1. Kominictvi_Loris_250100014_Hlinka_Rylovka_55_Polka_Miroslav_revizni_zprava.pdf

2. RZ_Hlinka.docx

3. SPÚ_cenova_nabidka_oprava vložky.pdf

4. SPÚ_cenova_nabidka_vyzdění komínu.pdf