DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2021 a Dodatku č. 5 ze dne 27. 2. 2025 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi

Objednatel:											Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: 													Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen:											Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:												Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:													+420 727 956 741

E-mail:													tomas.valina@spu.gov.cz

ID DS:													z49per3

Bankovní spojení:									Česká národní banka

Číslo účtu:											3723001/0710

IČO:													013 12 774

DIČ:													CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 											HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:													náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: 											Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

Tel.:													xxxxxxx

E-mail: 												xxxxxxx

ID DS: 													caxt3mz

Bankovní spojení:									Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:											300345131/0100

IČO: 													18601227

DIČ: 													CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném: 												Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ: 							xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. VI. bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“. Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností a Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Beranov se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 7 | 6 000 | 12 000 | 42 000 | 31.12.2025 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 037 160 | 1 067 160 | 31.12.2025 |

  - Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla se mění takto:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | 1 037 160,00 | 1 067 160,00 |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | 378 760,00 | 378 760,00 |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč | 124 800,00 | 124 800,00 |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 1 540 720,00 | 1 570 720,00 |
| DPH 21 % v Kč | 323 551,20 | 329 851,20 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 864 271,20 | 1 900 571,20 |

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- ODŮVODNĚNÍ

Tímto dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice dle rozsahu skutečně provedených prací.

V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 16.10.2025	V Tetíně dne 16.10.2025

„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha: 	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 6 k SoD 952-2018-529101 - KoPÚ Beranov – aktualizovaný