Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, rada Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: d.haskova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxx xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

1.1 V Dodatku č. 5 ke Smlouvě dochází k upřesnění množství měrných jednotek pro dílčí etapu 6.3.2 h) Aktualizace PSZ, a to na základě skutečně vypracovaného a odevzdaného množství. Zároveň dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí části 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem.  Skutečný rozsah měrných jednotek byl stanoven v souladu s Informací o způsobu výpočtu MJ u aktualizace PSZ ze dne 4.10.2023 (SPU 394613/2023), tj. “Počítat se bude vždy výměra celého pozemku, který je součástí PSZ a který je dotčený změnou v rámci aktualizace PSZ.“ Součet výměr změnou dotčených pozemků je zaokrouhlen na celé MJ směrem nahoru.

    - U etapy 6.3.2 h) i) dochází k navýšení o 6 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 42 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 50 820 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.2 h) ii) dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 4 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 4 840 Kč vč. DPH.

    - U etapy 6.3.2 h) iii) dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 500 Kč bez DPH, tj. snížení o 1 815 Kč vč. DPH.

    - Změnu katastrální hranice nebylo v rámci KoPÚ Bořkov nebylo nutné provést. U etapy 6.3.4 dochází k ponížení o 2 měrné jednotky. Cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 12 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 14 250 Kč vč. DPH.

    - V rámci provedení uvedených změn dochází k celkovému nárůstu o 24 500 Kč bez DPH, tj. 29 645 Kč vč. DPH. V důsledku změn počtů Měrných jednotek se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1.Smlouvy.

    - Změna hodnoty závazku ze smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Předmět Dodatku

- Příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ Bořkov – body 6.3.2 h), vč. jeho podbodů a 6.3.4, které zní:

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

- se ruší a nahrazují zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 7 | 7 000,00 | 49 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 4 000,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 1 500,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 6 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Liberec		Místo: Plzeň

Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

______________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel