Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1475-2021-508207 ze dne 29.10.2021

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: 727956824

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

- Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě je snížení a navýšení počtu měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku na základě vypracování dokumentace plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché, části k.ú. Kvítkova u Modlan a části k.ú. Lochočice (dále „KoPÚ Suché“).  Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 1475-2021-508207 v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující objednatele.

Předmět a účel DODATKU smlouvy

Na základě vypracování plánu společných zařízení dochází ke změně plnění Smlouvy č. 1475-2021-508207, ve které dochází v Položkovém výkazu činností – Dodatku č. 3 k Příloze ke smlouvě – Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a části k.ú. Lochočice ke snížení a zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) b) a to následovně:

- méněpráce ve výši 25.000,00 kč bez DPH (DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy).

- vícepráce ve výši 10.000,00 Kč bez DPH (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy).

- Celková hodnota díla se snižuje o 15 000,00 Kč bez DPH.

- Výše specifikované méně i více práce vyplynuly na základě zpracovaného rozsahu dokumentace plánu, a představují změny v počtech měrných jednotek u dílčích fakturačních částí hlavního celku 2, v následujícím rozsahu:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 63 MJ (100bm) na 38 MJ.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 5 MJ (100 bm) na 15 MJ.

- Změna osoby zastupující objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Cena díla

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána v dodatku č. 3 následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 738.700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 812.100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 159.500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1.710.300,00 Kč |
| DPH 21 % | 359.163,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2.069 463,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy a dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 Přílohy ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Suché, část k.ú. Kvítkov u Modlan a část k.ú. Lochočice.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,		GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Příbram

Datum: 22.10.2025		Datum: 20.10.2025

„elektronicky podepsáno“

______________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 	Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: jednatel

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a k.ú. Lochočice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 | 28.2.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 315 | 500,00 | 157 500,00 | 28.2.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | 1 000,00 | 9 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 2 500,00 | 280 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 8 000,00 | 16 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 319 | 400,00 | 127 600,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 319 | 400,00 | 127 600,00 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 738 700,00 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 318 | 1 500,00 | 477 000,00 | 30.9.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 26 | 500,00 | 13 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 38 | 1 000,00 | 38 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 500 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 318 | 700 | 222 600,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 500 | 4 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 500 | 2 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 812 100,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 319 | 500,00 | 159 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 159 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 738 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 812 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 159 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 710 300,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 359 163,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 069 463,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: 22.10.2025 |  |  |  | Datum: 20.10.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Ing. Vladimír Luks |  |  |
| ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel |  |  |