Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín |
| Adresa: | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 |
| Telefon: | 702 153 042 |
| E-mail : | martin.suchy@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost pro Děčínsko |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: |  |
| Obchodní firma nebo název: | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Sídlo: | náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Člen sdružení : |  |
| Obchodní firma nebo název: | ŠINDLAR s.r.o. |
| Sídlo: | Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové |
| IČO: | 26003236 |
| DIČ: | CZ26003236 |
| Zastoupen: | Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | 1. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx |
| Telefon: | 1. xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxx |
| E-mail : | 1. xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku

  - Předmětem Dodatku č. 11 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna (snížení) počtu měrných jednotek dílčí části 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to v souvislosti s dokončením vytyčovacích prací a ukončením činností vyplývajících ze smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

  - Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) se snižuje na základě těchto důvodů:

Počet měrných jednotek dle původní smlouvy o dílo byl uzavřen v počtu 300 MJ. V roce 2004 došlo na základě žádostí vlastníků k vytyčení 1. části hranic pozemků, a to v objemu 84 MJ. Na základě dalších žádostí vlastníků a výzvy č. j. SPU 269507/2025 z 14. 7. 2025 byla vytyčena další (2.) část hranic pozemků v objemu 118 MJ. Z dílčí části 3.4. tak z celkového počtu 300 MJ bylo vyčerpáno 202 MJ, nebylo vyčerpáno 98 MJ, což činí 176 400 Kč bez DPH (méněpráce).

Protože dle bodu 5.5. smlouvy o dílo dílčí část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí (k tomu došlo 9. 7. 2024), je tímto dodatkem plnění ukončeno a snižuje se tak počet MJ za vytyčení z 300 MJ na 202 MJ. V tomto smyslu se mění i položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo a bod 6.1. článku VI. smlouvy o dílo:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5) bez DPH | 1 464 600 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 860 580 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 224 000 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 363 400 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 912 780 Kč |
| DPH 21 % | 611 684 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 524 464 Kč |

  - Změna osoby zastupující objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

  - Změna sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení):

Dne 18.09.2023 došlo v OR u zhotovitele HRDLIČKA spol.s r.o. ke změně sídla:

náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova”.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 10 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 16.10.2025				V Praze dne 07.10.2025

Za objednatele:						Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

………………………………………………		………………………………………………..

Mgr. Jaroslava Kosejková				Jaromír Prošek

ředitelka Krajského pozemkového úřadu		prokurista společnosti

pro Ústecký kraj					Hrdlička spol.s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 11 SoD - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 11 SoD - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500 | 15 000 | 28.02.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500 | 12 500 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 560 | 700 | 392 000 | 31.05.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 35 | 4 900 | 171 500 | 28.2.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 168 | 2 800 | 470 400 | 28.2.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 560 | 220 | 123 200 | 31.10.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 560 | 500 | 280 000 | 15.6.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 464 600 | 15.6.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 560 | 473 | 264 880 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 2 500 | 117 500 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 98 | 1 100 | 107 800 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 2 200 | 4 400 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 560 | 600 | 336 000 | 30.6.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 860 580 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 560 | 400 | 224 000 | do 3 měsíců od výzvy |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 224 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 202 | 1800 | 363 600 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 464 600 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 860 580 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 224 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 912 780 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 611 684 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 524 464 Kč |  |
| V Teplicích dne 16.10.2025 |  | V Praze dne 07.10.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. reprezentant společnosti pro Děčínsko |  |  |  |  |