SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.:	+420 725 002 570

E-mail:	stepan.melichar@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:		      Silnice Svoboda a.s.

Sídlo:		      Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov

zastoupený:	      Václav Svoboda, jednatel

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	5a53xjs

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:	278630971/0300

IČO:	05438187

DIČ:	CZ05438187 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 3512

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16. 9. 2025, č. smlouvy objednatele 906-2025-514203, č. smlouvy zhotovitele 202508.

Název díla: Polní cesta HC6-R + výsadba IPL5 v k.ú. Vižňov

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

Na žádost dodavatele bylo posouzeno navržené odvodnění příčnými odvodňovacími žlábky (svodnicemi) jako nadbytečné vzhledem k tříprocentnímu příčnému sklonu zpevněné vozovky a kapacitnímu odvodňovacímu žlabu v km 0,04360. Nerealizací svodnic zároveň nedojde k narušení konstrukce povrchu vozovky. Z uvedených důvodů se v km 0,04631 – 0,140 nebudou realizovat 4 svodnice. Současně jedna svodnice bude použita na konci polní cesty k zamezení natékání povrchové vody na navazující stávající polní cestu (méněpráce tvoří 3 příčné odvodňovací žlábky, související materiál a práce). Toto řešení bylo odsouhlaseno stavebním i autorským dozorem.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena za  dílo:

bez DPH činí									6 021 669,68 Kč

DPH 21 % činí								1 264 550,63 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				7 286 220,31 Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:

Méněpráce: bez DPH činí							(-) 63 630,39 Kč

celkem s DPH							(-) 76 992,77 Kč

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí									5 958 039,29 Kč

DPH 21 % činí								1 251 188,25 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				7 209 227,54 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Změny hodnoty závazku ze smlouvy upravené tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými adekvátně ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

- Rozpočet – změna č. 1 (méněpráce)

V Náchodě dne 29.10.2025				V Jetřichově dne 24. 10. 2025

“elektronicky podepsáno”				“elektronicky podepsáno”

...................................................			...................................................

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Štěpán Melichar					Václav Svoboda

vedoucí Pobočky Náchod			      	jednatel

Státní pozemkový úřad			       	Silnice Svoboda a.s.