Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024, dodatku č. 3 ze dne 4. 3. 2025 a dodatku č. 4 ze dne 26.6.2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) 
u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, u dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11). Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností a Čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy Cena za řádné a včasné provedení Díla.

Předmět Dodatku

Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 20 | 0 | 1210 | 24 200 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | x |

- 2.2.	Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA se mění takto:

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 380 000,00 Kč | 380 000,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 979 495,00 Kč | 955 295,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 104 060,00 Kč | 104 060,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 463 555,00 Kč | 1 439 355,00 |
| DPH 21 % v Kč | 307 346,55 Kč | 302 264,55 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 1 770 901,55 Kč | - 741 619,55 |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- 2.3. 	ODŮVODNĚNÍ

Tímto dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčí část 6.3.2 h) ii) dle rozsahu skutečně provedených prací.

V průběhu zpracování etapy díla u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, u dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha na základě prohlášení zhotovitele nebylo nutné aktualizovat Plán společných zařízení, a tím došlo ke snížení počtu měrných jednotek.

V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění Příloha č. 1 Smlouvy 
– Položkový výkaz činností a Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 29. 10. 2025	V Plzni dne 28. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková					Mgr. Barbora Salátová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatelka společnosti 		         pro Karlovarský kraj						POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 k SoD 1110-2022-529101 - JPÚ Sítiny – aktualizovaný