DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. objednatele ISPÚ: 234-2025-508202

- uzavřené dne 23.6.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- mezi

# SMLUVNÍmi STRANami

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Andreou Beranovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 721 451 254

E-mail: andrea.beranova1@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět díla smlouvy: Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Krásný Studenec

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a účel DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je úprava MJ dle skutečného potřebného rozsahu dílčí etapy 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.

Účelem dodatku je reflektování zjištěných skutečností, že stanovený počet revidovaných bodů neodpovídá potřebám pozemkových úprav a po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Děčín se jejich počet tímto dodatkem upravuje z původně předpokládaných 42MJ na potřebných 9MJ, čímž dochází ke snížení hodnoty závazku o čisté méněpráce ve výši - 49 500Kč bez DPH.

Článek 3. CENA DÍLA se v bodě 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 861 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 213 399,95 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 247 000,05 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 322 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 697 662,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 019 862,00 Kč |

Položkový výkaz činností, který je Přílohou č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 | 30.11.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 4 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 268 | 600,00 | 160 800,00 | 30.11.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 227 | 1 000,00 | 227 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 173 | 3 000,00 | 519 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 16 | 5 000,00 | 80 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 650 | 700,00 | 455 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 495 | 400,00 | 198 000,00 | 31.8.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 | 300,00 | 148 500,00 | 31.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 861 800,00 | 31.8.2026 |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele ISPÚ: 234-2025-508202 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krásný Studenec“.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Teplice		Místo: Příbram

Datum: 03.11.2025		Datum: 24.10.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 | 30.11.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 4 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 268 | 600,00 | 160 800,00 | 30.11.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 227 | 1 000,00 | 227 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 173 | 3 000,00 | 519 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 16 | 5 000,00 | 80 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 650 | 700,00 | 455 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 495 | 400,00 | 198 000,00 | 31.8.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 | 300,00 | 148 500,00 | 31.8.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 861 800,00 | 31.8.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 495 | 1 000,00 | 495 000,00 | 31.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 50 | 800,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 6 | 15 000,00 | 90 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 495 | 800,00 | 396 000,00 | 31.8.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 6,5 | 8 000,00 | 52 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 999,95 | 999,95 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 213 399,95 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 495 | 498,99 | 247 000,05 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 247 000,05 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 861 800,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 213 399,95 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 247 000,05 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 322 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 697 662,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 019 862,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: 03.11.2025 |  |  |  | Datum: 24.10.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |