Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Michaela Mancini, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 601 584 040, +420 721 933 972 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |
| --- | --- |
| Sídlo: | Světská 148, 198 00 Praha – Kyje |
| Zastoupena: | Milanem Novým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milanem Novým, jednatelem |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX |
| Vedoucí týmu : | XXXXXXXXXX |
| Zástupce vedoucího týmu : | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | Jyem6ry |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je změna měrných jednotek u jednotlivých etap 6.2.4., 6.2.7. a 6.2.8..

V průběhu šetření zjišťování hranic pozemků řešených a neřešených, byl zjištěn skutečný počet měrných jednotek, a to na žádost vlastníků a na základě rozhodnutí komise. V důsledku toho došlo k upřesnění měrných jednotek a hranic obvodu KoPÚ.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění část odevzdávaného díla takto:

Původní stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvod KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013Sb. | 100 bm | 146 | 2 300,00 | 335 800,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 320 | 300,00 | 96 000,00 | 31.1. 2026 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků | ha | 320 | 300,00 | 96 000,00 | 28.2. 2026 |

Nový stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvod KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013Sb. | 100 bm | 141 | 2 300,00 | 324 300,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 317 | 300,00 | 95 100,00 | 31.1. 2026 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků | ha | 317 | 300,00 | 95 100,00 | 28.2. 2026 |

Změna sídla společnosti

- AREA G.K. spol s.r.o., Světská 1418, 198 00 Praha 9-Kyje.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic.

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Michaela Mancini

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: Praha						Místo: Praha

Datum: 05.11.2025	                   Datum: 03.11.2025

„elektronicky podepsáno“                                            „elektronicky podepsáno“

……………………………				            …………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha, Státní pozemkový úřad		             AREA G.K. spol. s r.o.

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Královice u Zlonic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 | 31.3. 2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 295 | 800,00 | 236 000,00 | 30.6.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 141 | 2 300,00 | 324 300,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 13 | 2 500,00 | 32 500,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 317 | 300,00 | 95 100,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | 300,00 | 95 100,00 | 28.2.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 838 000,00 | 28.2.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 317 | 1 000,00 | 317 000,00 | 31.3.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 2 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 86 | 500,00 | 43 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 38 | 1 000,00 | 38 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 45 000,00 | 90 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 317 | 1 200,00 | 380 400,00 | 28.2.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 17 000,00 | 34 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 986 650,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 320 | 300,00 | 96 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 96 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 838 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 986 650,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 96 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 920 650,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 403 336,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 323 986,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 05.11.2025 |  |  |  | Datum: 03.11.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |