Čj: SPU 440412/2025/Vog.

UID: spudms00000016074728

DODATEK č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa doručování:			Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon:			602 569 830

725 950 122

E-mail:			mboleslav.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:     XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX

Telefon:			XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXX

ID DS:			pb5jxk5

Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 			31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4

vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX

zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX

Geodetické práce:

dále jen „zhotovitel“

I.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 11 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 10:

II.

V rámci zpracování etapy 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – došlo na základě obdržených žádostí od vlastníků pozemků, k vytyčení požadovaných hranic pozemků v terénu, a to v termínu do 30.9.2025. Pobočka Mladá Boleslav obdržela dne 6.10.2025 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 414551/2025 dne 6.10.2025) o změnu počtu měrných jednotek (MJ), ke které došlo na základě skutečně provedených prací. Dle oznámení zhotovitele o skutečném počtu MJ dochází k úpravě u této dílčí části:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ [Kč] | cena bez DPH dle SoD [Kč] | Skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 450 | 750 | 337500 | 296 | 222000 |
| Celkem |  |  |  |  | 337500 |  | 222000 |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. – „cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

| Hlavní celek „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 626 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 406 100,00 Kč |
| Hlavní celek „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 475 800,00 Kč |
| Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ celkem bez DPH | 222 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 730 500,00 Kč |

| DPH 21 % | 993 405,00 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 723 905,00 Kč |

K úpravě finančních prostředků dochází z důvodu, že se jedná o konečnou fakturaci a zpracováním etapy 3.7. dochází k ukončení prací souvisejících s KoPÚ Cítov – viz. smlouva o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207).

Dne 27.10.2025 pod čj: SPU 439893/2025 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 11 ke smlouvě o dílo č. 47/2017-537100 v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění pozdějších změn a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn.

Uzavřením dodatku číslo 11 nedochází ke změně termínů u jednotlivých etap – viz Smlouva o dílo, ve znění dodatku číslo 1 – 10. Dodatkem číslo 3 došlo k celkové úpravě ceny díla (vícepráce, méně práce) o 288.300,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 4 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 86.000,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 10 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 45.000,00 Kč (cena bez DPH).  Dodatkem číslo 11 dochází k úpravě ceny díla (méněpráce) o 115.500,00 Kč (cena bez DPH).

III.

Nedílnou součástí dodatku číslo 11 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Cítov.

IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatelem.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 06.11.2025		                               V Praze dne: 06.11.2025

Z a   o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha

a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Cítov - příloha k dodatku číslo 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-10 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 10 | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 10 | Skutečný počet MJ - dodatek č. 11 | Skutečná cena bez DPH v Kč - dodatek č. 11 | Přírůstek/ úbytek MJ | Rozdíl v Kč bez DPH | Nový termín dle dodatku č.11 |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 750 | 15 750 | 30.3.2019 | 21 | 15 750 | 0 | 0 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 |  | 4 | 12 000 | 0 | 0 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1052 | 650 | 683 800 | 31.8.2020 | 1052 | 683 800 | 0 | 0 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 26 | 5 000 | 130 000 |  | 26 | 130 000 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 55 | 2 500 | 137 500 | 30.3.2019 | 55 | 137 500 | 0 | 0 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 265 | 2 500 | 662 500 | 31.8.2020 | 265 | 662 500 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 47 | 5 000 | 235 000 | 31.8.2020 | 47 | 235 000 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1065 | 350 | 372 750 | 30.8.2019 | 1065 | 372 750 | 0 | 0 |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1078 | 350 | 377 300 | 30.11.2020 | 1078 | 377 300 | 0 | 0 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 |  |  | 2 626 600 |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 31.10.2021 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 54 | 1 000 | 54 000 |  | 54 | 54 000 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 89 | 500 | 44 500 |  | 89 | 44 500 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 30.11.2022 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | 2 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 |  |  | 1 406 100 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1077 | 400 | 430 800 | do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí | 1077 | 430 800 | 0 | 0 |  |
|  | mapové dílo - vícepráce |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 0 | 0 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 |  |  | 475 800 |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 450 | 750 | 337500 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí | 296 | 222 000 | 154 | 115 500 |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 |  |  | 222 000 | 0 | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 Kč |  | 2 626 600 |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 Kč |  | 1 406 100 |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 Kč |  | 475 800 |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 Kč |  | 222 000 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 801 000 Kč |  | 4 730 500 |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 008 210 Kč |  | 993 405 |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 809 210 Kč |  | 5 723 905 |  |  |  |  |
| V Praze dne: 06.11.2025 |  | VPraze dne: 06.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Petr Kubů - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj |  | AGROPLAN spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a hlavní město Praha |  | Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |