Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17)

ze dne 28. 4. 2017

(KoPÚ Loktuše)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

#### Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech 	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7

Telefon: 	+420 725 409 955, +420 725 900 759

E-mail: 	liberecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

## Číslo účtu: 	3723001/0710

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

Zastoupený:	jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech 	Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

oprávněn jednat:

V technických záležitostech 	XXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat:

Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČ:	48110141

DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. 4. 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Preambule

Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.6. Mapové dílo, a to v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Jedná se o položku, u které nelze předem stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

- Cena etapy 3.6. se snižuje o 5 400,-- Kč bez DPH, tj. pokles o 6 534,-- Kč včetně DPH.

- V důsledku změny ceny výše uvedené dílčí etapy dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 437-2017-541101.

- Změna hodnoty závazku ze Smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

#### Obsah dodatku

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 – KoPÚ v k. ú. Loktuše

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 195 | 600 | 117 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

se ve výše uvedeném ruší a nahrazuje obsahem následujícího znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 186 | 600 | 111 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Liberci dne 12. 11. 2025 | V Praze dne 12. 11. 2025 |
| Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |