DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1059-2016-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| Zastoupený: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | Není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxx, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Jednatelem: Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra, xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČO: | 438 20 654 |
| DIČ: | xxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | - |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: | : xxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.08.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Debrník“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:		5

cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 500 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 500 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 1 500 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura č. 2024006 byla fakturou konečnou.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 1 017 980,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 625 350,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 98 000,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 741 330,00 Kč |
| DPH 21 % | 365 679,05 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 107 009,05 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Debrník – Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE |
| --- | --- |
| Místo: Tábor 06.11.2025 „elektronicky podepsáno“ | Místo: Pelhřimov 18.11.2025 „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Jindřich Jíra |

Za správnost:

06.11.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Debrník - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 | 31.1.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 387 | 500 | 193 500 | 30.4.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 103 | 510 | 52 530 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 900 | 125 100 | 31.8.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 548 | 800 | 438 400 | 31.8.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 490 | 120 | 58 800 | 30.10.2017 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 490 | 285 | 139 650 | do 2 měs. Od souhlasu KP dle § 9 odst. 6 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 017 980 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 387 | 550 | 212 850 | 30.11.2020 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. | 100 bm | 5 | 800 | 4 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 5 000 | 5 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 387 | 250 | 96 750 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 300 | 3 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 387 | 750 | 290 250 | 31.5.2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 625 350 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 490 | 200 | 98 000 | do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 98 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 300 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 017 980,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 625 350,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 98 000,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 741 330,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 365 679,05 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 107 009,05 Kč |  |