DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 12223-2024-508207 ze dne 23.10. 2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Hanou Němcovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomáš Charvát

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova, jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce, méněpráce) na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic. V důsledku těchto změn se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.

# PŘEDMĚT a ÚČel DODATKu Smlouvy

  - Změna měrných jednotek

- Předmětem dodatku je změna měrných jednotek u dílčích fakturačních celků, a to na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic a to u 6.2 Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u čl. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u čl. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ čl. 6.4

# Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4 a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., navýšení z původního počtu 327 MJ na 363 MJ,

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, snížení z původního počtu z 27 MJ na 8 MJ,

6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, snížení z původního počtu 464 MJ na 437 MJ,

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání, pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, snížení z původního počtu 464 MJ na 436 MJ,

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, dochází ke snížení z původního počtu 22 MJ na 17 MJ,

6.4 Mapové dílo, snížení z původního počtu 464 MJ na 437 MJ.

# Cena díla

V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 932 250,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 059 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 166 650,00 Kč |
| DPH 21 % | 664 996,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 831 646,50 Kč |

Změna v osobě zastupující na straně objednavatele

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 19.11.2025		Datum: 14.11.2025

„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková		Tomáš Charvát

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	 jednatel společnost

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  | bod |  | 12 |  | 1 000,00 |  | 12 000,00 |  | 31. 3. 2025 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  | ha |  | 304 |  | 800,00 |  | 243 200,00 |  | 31.3.2025 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  | ha |  | 160 |  | 1 000,00 |  | 160 000,00 |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm |  | 363 |  | 3 150,00 |  | 1 143 450,00 |  | 15.11.2025 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) |  | 100 bm |  | 8 |  | 3 000,00 |  | 24 000,00 |  | 15.11.2025 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu |  | ha |  | 437 |  | 350,00 |  | 152 950,00 |  | 30.6.2026 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha |  | 437 |  | 450,00 |  | 196 650,00 |  | 31.8.2026 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932 250,00 |  | 31.8.2026 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha |  | 436 |  | 800,00 |  | 348 800,00 |  | 31.10.2027 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  | ha |  | 50 |  | 1 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm |  | 74 |  | 1 000,00 |  | 74 000,00 |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm |  | 34 |  | 1 000,00 |  | 34 000,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  | ks |  | 5 |  | 20 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  | ha |  | 1 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  | ha |  | 1 |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  | ha |  | 1 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha |  | 436 |  | 800,00 |  | 348 800,00 |  | 31.10.2028 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks |  | 2 |  | 25 000,00 |  | 50 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) |  | 100 bm |  | 17 |  | 2 000,00 |  | 34 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  | ha |  | 1 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  | ha |  | 1 |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  | ha |  | 1 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 600,00 |  | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha |  | 437 |  | 400,00 |  | 174 800,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 800,00 |  | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932 250,00 |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 600,00 |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 800,00 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 166 650,00 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 996,50 |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831 646,50 |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |  |  |  |
| Datum: 19.11.2025 |  |  |  |  |  |  | Datum: 14.11.2025 |  |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  |  |  |  | Jméno: Tomáš Charvát |  |  |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu |  |  |  |  |  |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |