Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice Adresa:		Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

### Sdružení zhotovitelů

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jiráskovo náměstí 274/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |

| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou |
| Tel.: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020, ve znění dodatku č. 3 (dále jen “Smlouva”).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec

Předmět a účel Dodatku smlouvy

  - Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě jsou změny měrných jednotek v dílčích částech 3.5.i.b) – 3.5.i.c) hlavního celku „3.5. Návrhové práce“, Smlouvy stanovených v příloze Smlouvy nazvané „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.

Předmětné změny měrných jednotek vyplynuly z procesu projednání návrhu plánu společných zařízení, tzn. konkrétně na základě závěrů jednání sboru zástupců a následně jednání Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj byly upraveny původní rozsahy návrhů liniových staveb a dále návrhů vodohospodářských staveb, což se v důsledku promítnulo do konečných počtů měrných jednotek dotčených dílčích částí Smlouvy, které nekorespondují s počty měrných jednotek vymezených Smlouvou v dílčích částech „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“.

Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující objednatele a změna e-mailového kontaktu objednatele.

Na základě skutečností uvedených v bodu 1.1 tohoto dodatku se v souladu s bodem 6.3. Smlouvy mění počty měrných jednotek v části hlavního celku „3.5. Návrhové práce“, v dílčích částech 3.5.i.b) a 3.5.i.c) Smlouvy v následujícím rozsahu, což je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

- Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 43 měrných jednotek na 39 měrných jednotek.

- Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 25 měrných jednotek na 22 měrných jednotek.

Změnou počtu měrných jednotek dle výše uvedeného bodu 1.2 písm. a) a b) dochází ke snížení ceny za provedení díla o celkovou částku 8 000,00 Kč bez DPH, tzn. cena za provedení díla uvedená v čl. VI bodu 6.1. Smlouvy se mění následovně:

- Či. VI

- Cena za provedení díla

- 6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 651 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 711 500,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 109 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 472 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 309 225,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 781 725,00 Kč |

V návaznosti na bod 1.3 tohoto dodatku se zároveň mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ tak, že jsou upraveny počty měrných jednotek a „ceny bez DPH celkem v Kč“ u dílčích částí hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ nazvané „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“.

Změna v osobě zastupující objednatele.

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Změna e-mailového kontaktu objednatele: ustecky.kraj@spu.gov.cz

Změna adresy sídla společnosti GROMA PLAN s.r.o. dle obchodního rejstříku na „Jiráskovo náměstí 274/31, Východní Předměstí, 32600 Plzeň“.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

    - „Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.11.2025	V Plzni dne 19.11.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

| Mgr. Jaroslava Kosejková | Pavel Vostracký |
| --- | --- |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 4) | Cena bez DPH celkem v Kč 4) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 148 | 1 000,00 | 148 000,00 | 31.10.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 72 | 1 000,00 | 72 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 46 | 1 500,00 | 69 000,00 | 30.4.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | 30.4.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 219 | 700,00 | 153 300,00 | 30.4.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 219 | 800,00 | 175 200,00 | 31.7.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 651 500,00 | 31.7.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 219 | 1 000,00 | 219 000,00 | 24.11.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 39 | 500,00 | 19 500,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 22 | 2 000,00 | 44 000,00 |  |
| 3.5.i.d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy | ks | 9 | 19 000,00 | 171 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 219 | 1 000,00 | 219 000,00 | 31.5.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 711 500,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 219 | 500,00 | 109 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 109 500,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 651 500,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 711 500,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 109 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 472 500,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 309 225,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 781 725,00 |  |
| V Teplicích dne 21.11.2025 |  | V Plzni dne 19.11.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Pavel Vostracký |  |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |