DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 873-2024-508207 ze dne 26.08. 2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Hanou Němcovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX / XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy Žichov, Lužice, jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce) na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic. V důsledku těchto změn se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.

# PŘEDMĚT a ÚČel DODATKu Smlouvy

Změna měrných jednotek

- Předmětem dodatku je změna měrných jednotek u dílčích fakturačních celků, a to na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic a to u 6.2 Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u čl. 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u čl. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ čl. 6.4

# Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4 a to následovně:

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, zvýšení z původního počtu z 1 MJ na 3 MJ,

6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ,

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání, pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ,

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, dochází ke zvýšení na 12 MJ,

6.4 Mapové dílo, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ.

# Cena díla

  - V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 407 950,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 587 6584,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 75 0500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 070 654,00 Kč |
| DPH 21 % | 224 837,34 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 295 491,34 Kč |

Změna v osobě zastupující na straně objednavatele

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Žichov a v k.ú. Lužice.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma &

Řezník, s. r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 21.11.2025		Datum: 18.11.2025

„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková		 Ing. Zbyněk Řezník

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	 jednatel

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Jednoduché pozemkové úpravy Žichov, Lužice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ | ha | 77 | 1 350,00 | 103 950,00 | 28.10.2025 4) |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 46 | 3 200,00 | 147 200,00 | 28.11.2025 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 7 500,00 | 22 500,00 | 28.12.2025 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 79 | 800,00 | 63 200,00 | 28.01.2026 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 79 | 900,00 | 71 100,00 | 28.02.2026 4) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 407 950,00 | 30.03.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 79 | 1 550,00 | 122 450,00 | 28.10.2026 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 32 | 1 650,00 | 52 800,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 26 | 3 500,00 | 91 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 8 500,00 | 25 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 10 695,00 | 10 695,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 6 045,00 | 6 045,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 309,50 | 2 309,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 79 | 1 050,00 | 82 950,00 | 15.03.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 | 5 500,00 | 66 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 245,00 | 7 245,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 095,00 | 4 095,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 564,50 | 1 564,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 587 654,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 79 | 950,00 | 75 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 75 050,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 407 950,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 587 654,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 75 050,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 070 654,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 224 837,34 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 295 491,34 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 21.11.2025 |  |  |  | Datum: 18.11.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Zbyněk Řezník |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení