DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-001 ZE DNE 30.6.2021

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745, 601584038

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.filipova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět DODATKU a odůvodnění

Předmětem dodatku č. 6 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Rozsah méněprací odpovídá skutečně provedeným pracím zhotovitele v dílčích fakturačních celcích 6.3.5 i), 6.3.5 ii) a 6.3.5 iii). V rámci prováděné pozemkové úpravy objednatel neobdržel žádné odvolání vlastníka. Z toho důvodu odvolací řízení neproběhlo a výše uvedené činnosti nebudou dodavatelem realizovány.

cena díla a hodnota změny závazku ze smlouvy

Změna ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

- Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 087 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 656 450,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 108 750,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 852 900,00 Kč |
| DPH 21 % | 389 109,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 242 009,00 Kč |

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce)		    4 650,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (méněpráce)		- 91 800,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce)		- 58 225,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (vícepráce)		    5 450,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 6 (méněpráce)		  - 6 875,00 Kč bez DPH

- Nová cena díla ve znění dodatku č. 6

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 978 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 618 500,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 109 500,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 706 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 358 281,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 064 381,00 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

V Pardubicích		V Pardubicích

Datum: dle el. podpisu		Datum: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj

Státní pozemkový úřad