Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 až č. 5 na provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky („KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602420536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech zastoupen: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 30007–15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2“)

a

- Sdružení zhotovitelů 1) GROMA PLAN s.r.o. a 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnosti založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 1) Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 111085 a 2) Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.

Zastoupen: Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Pavlem Vostrackým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupen: XXXXXX, XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: ekc85xd

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO: 25233025

DIČ: CZ25233025

(„Zhotovitel“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna identifikačního údaje na straně objednatele 2) (sídelní adresa), navýšení měrných jednotek oproti předpokladu a určení termínu dodatečných prací u dílčích částí hlavního celku 3.4.3 uvedených v Položkových výkazech činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě pro KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a Příloze č. 2 ke Smlouvě pro KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky v souladu s výše uvedenými změnami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v Čl. VI. Cena za provedení díla a to v odst. 6.1 Smlouvy.

# Předmět Dodatku

Změna identifikačních údajů smluvních stran

- Sídelní adresa Objednatele č. 2 se mění na: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4.

- Sídelní adresa Zhotovitele se mění na: GROMA PLAN s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.

Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a je stanoven nový termín předání díla (navýšených MJ):

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 500 | 9 500 | 6.8.2025 (19 MJ) | 30 | 15 000 | 30.11.2025 (11 MJ) |

- Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky a je stanoven nový termín předání díla (navýšených MJ):

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 195 | 1 300 | 253 500 | 28.2.2022 (195 MJ) | 196 | 254 800 | 30.11.2025 (1 MJ) |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 58 | 500 | 29 000 | 6.8.2025 (58 MJ) | 62 | 31 000 | 30.11.2025 (4 MJ) |

Změna Čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla:

- KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 707 500,00 Kč | 713 000 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 480 100,00 Kč | 480 100 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 121 500,00 Kč | 121 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 309 100,00 Kč | 1 314 600,00 Kč |
| DPH 21% | 274 911,00 Kč | 276 066,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 584 011,00 Kč | 1 590 666,00 Kč |

- KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 079 700,00 Kč | 1 083 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 835 100,00 Kč | 835 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 217 000,00 Kč | 217 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 131 800,00 Kč | 2 135 100,00 Kč |
| DPH 21% | 447 678,00 Kč | 448 371,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 579 478,00 Kč | 2 583 471,00 Kč |

- Celkem za obě k. ú.:

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 787 200,00 Kč | 1 796 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 315 200,00 Kč | 1 315 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 338 500,00 Kč | 338 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 440 900,00 Kč | 3 449 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 722 589,00 Kč | 724 437,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 163 489,00 Kč | 4 174 137,00 Kč |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Důvodem uzavření Dodatku č. 6 jsou změny v sídle Objednatele č. 2 z ulice Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 na Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 a sídla Zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů) z Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň na Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, 
a současně v rozsahu díla (dodatečné práce, které jsou nezbytné pro řádné plnění Díla).

Zhotovitel požádal dne 13.10.2025 o navýšení měrných jednotek oproti původnímu odhadu u dílčí části 3.4.3. z důvodu vyřešení změn katastrálních hranic, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav a současně z důvodu potřeby změny společné hranice mezi obvody pozemkových úprav, která vyvstala v rámci projednání návrhu nového uspořádání. Objednatel posoudil oprávněnost požadavku zhotovitele, jelikož shledal požadavek za oprávněný 
a provedení dodatečných geodetických prací za opodstatněné z hlediska jejich účelnosti pro následný průběh KoPÚ.

- Dodatkem tedy dochází ke změně počtu měrných jednotek, ve smyslu výše uvedených důvodů, k navýšení u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice pro KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč a dále u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice pro KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky. Pro předání uvedených víceprací v příslušných Položkových výkazech činností – Přílohách ke Smlouvě se stanovují nové termíny předání díla.

Z výše uvedeného je patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to, že jde o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky, jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a současně je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Tímto Dodatkem č. 6 se mění i jeho Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – KoPÚ v k. ú. Čichalov Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč,

Příloha č. 2 - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky, které byly aktualizovány v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

Příloha č. 3 - Aktualizované výstupy Studií na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice-Bošov" na novou organizaci ZPF pro KoPÚ Knínice u Žlutic a KoPÚ Čichalov – viz. bod 7.3. Smlouvy.

Příloha č. 4 - oznámení o změně sídla Objednatele č. 2

Příloha č. 5 - oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů)

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 26. 11. 2025		Datum: 21. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Pavel Vostracký

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti

pro Karlovarský kraj

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Karlovy Vary

Datum: 24. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Jméno: Bc. Lukáš Hnízdil

Funkce: Ředitel Správy Karlovy Vary