DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorovec

- uzavřená dne 24. 6. 2025 mezi smluvními stranami

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373

E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:	x x x x x x x x x x

Vedoucí týmu:		x x x x x x x x x x

Zástupce vedoucího týmu:		x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:		x x x x x x x x x x

ID datové schránky:		zr6jqnz

Bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:		382293143/0300

DIČ:		CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 24. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Javorovec (dále jen „smlouva“).

- V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 104 MJ, tedy o 14 MJ více oproti smlouvě o dílo.

Při ceně 2 600,00 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 36 400,00 Kč bez DPH,

- Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Uherské Hradiště.

- Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 870 100,00 Kč bez DPH.

- Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 36 400,00 Kč bez DPH (plus 36 400,00 bez DPH), což odpovídá 1,95 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

104 MJ × 2 600,00 Kč = 270 400,00 Kč (původně 90 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 990 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 794 100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 121 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 906 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 400 365,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 306 865,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGERIS, s.r.o.

Místo: Zlín	Místo: Brno

Datum: 1. 12. 2025 	Datum: 1. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	RNDr. Josef Glos

ředitelka	jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.