Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Štěpánka Trnková, rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov |
| Adresa: | Jiráskova 2528, 43003 Chomutov |
| Telefon: | + 420 725 901 470 |
| E-mail : | stepanka.trnkova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Václav Kellner |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kolová 149, 36001 Kolová |
| Zastoupen: | Ing. Václavem Kellnerem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | qsbny8f |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 268943341/0100 |
| IČO: | 11393807 |
| DIČ: | CZ500304061 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: |  |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Václav Kellner |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2066 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně :

- V hlavním celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto :

- Méněpráce:

- Počet MJ dle SoD 100, dle skutečně odvedených prací 3 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 97 MJ (1 MJ á 1100 Kč).

- Celkem hodnota méněprací 106 700 Kč

- Změny se provádí v Čl. VI. odst. 6.1. a v příloze ke SoD odst. 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

- Článek VI. odst. 6.1. se mění takto :

| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH | 663 450,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 378 650,- Kč |
| 3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH | 133 200,- Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 3300,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 178 600,- Kč |
| DPH 21% | 247 506,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 426 106,- Kč |

- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.4. se mění takto:

|  | Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 3 | 1100 | 3300 | 30. 4. 2021 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH |  |  |  |  | 3300 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč | 663 450,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč | 378 650,- |
| 3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč | 133 200,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 3 300,- |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 1 178 600,- |
| DPH 21% v Kč | 247 506,- |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč | 1 426 106,- |

- Uvedené změny jsou provedeny na základě skutečného počtu MJ dle žádostí vlastníků                o vytyčení vlastnických hranic po pozemkové úpravě.

- Konečná hodnota závazku nepřesahuje limit stanovený dle § 27 písm. a) zákona o zadávání veřených zakázek.

Změna v osobě zastupující Objednatele :

- Na straně Objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Změna e-mailového kontaktu Objednatele:

- E-mailový kontakt osoby oprávněné jednat v technických záležitostech: stepanka.trnkova@spu.gov.cz

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

  - Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a7 nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín”.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 2.12.2025 | V Kolové dne 1.12.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: „elektronicky podepsáno“ | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Mrg. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | ...................................................... Ing. Václav Kellner, majitel |

| Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skršín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 700 | 9 800,- | 31.7.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0,- |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice | ha | 26 | 400 | 10 400,- | 31.7.2016 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 274 | 650 | 178 100,- | 31.7.2016 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty |  | 33 | 800 | 26 400,- | 31.1.2018 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 300 | 200 | 60 000,- | 31.1.2017 |
|  | Rozbor současného stavu |  | 33 | 300 | 9 900,- | 31.3.2018 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 89 | 2 300 | 204 700,- | 31.7.2016 |
|  | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  | 26 | 2 600 | 67 600,- | 31.1.2018 |
|  | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  | 5 | 2 600 | 13 000,- | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  | 0,- | 31.5.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 300 | 240 | 72 000,- | 31.3.2017 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | 33 | 350 | 11 550,- | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 663 450,- | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 333 | 350 | 116 550,- | 31.8.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 40 | 500 | 0,- | 31.8.2019 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 2 | 5 000 | 0,- |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 333 | 300 | 99 900,- |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 500 | 20 000,- |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  | 0,- |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 333 | 400 | 133 200,- | 30.11.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 3 000 | 9 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 378 650,- | 31.3.2021 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 333 | 400 | 133 200,- | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 133 200,- |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 | 1100 | 3 300,- | 30. 4. 2021 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 300,- |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 663 450,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 378 650,- |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 133 200,- |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 300,- |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 178 600,- |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 247 506,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 426 106,- |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  | Ing. Václav Kellner |  |  |  |  |
| Místo: Teplice |  | Místo: Kolová |  |  |  |  |
| Datum: 2.12.2025 |  | Datum: 1.12.2025 |  |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………............... |  | ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | Ing. Václav Kellner, majitel |  |  |  |  |