Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 07. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočka Děčín (+Litoměřice) |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 765 |
| E-mail : | ivana.zdvorakova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO – VÚMOP" |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno |
| Zastoupen : | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel Ing. Radim Carda, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon : | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS : | 784cctd |
| Bankovní spojení : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu : | 372520453/0300 |
| IČO : | 416 01 483 |
| DIČ : | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : | U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Člen sdružení : | Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. |
| Sídlo : | Žabovřeská 250, 156 00 Praha 5 - Zbraslav |
| Zastoupen : | Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : | Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat : | xxxxxxxxxxx |
| Telefon : | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| IČO : | 00027049 |
| DIČ : | CZ00027049 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

# Předmět a účel dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je:

- Oprava textu čl. 3.6. odst. 4 SoD. Článek 3.6. odst. 4 SoD není v textu „nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele“, sjednocen s dílčí částí 3.6. Mapové dílo, položkového výkazu činností. Opravené znění předmětného čl. 3.6. odst. 4 SoD bude znít:

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.

- Přejmenování člena sdružení zhotovitele. Dne 29. srpna 2024 došlo na základě opatření ministra zemědělství k přejmenování instituce - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. na Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

- Sloučení Poboček objednatele. Od 1.1.2025 došlo v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj ke sloučení Pobočky Děčín a Pobočky Litoměřice. Nové označení je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín. Pracoviště v Litoměřicích zůstalo zachováno.

- Změna osoby zastupující objednatele. Na straně objednatele došlo ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ                                                                                 pro Ústecký kraj.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 9 SoD se nemění.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 03.12.2025 | V Brně dne 02.12.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 10 SoD KoPÚ v k. ú. Vražkov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 800 | 13 600 | 03.07.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 500 | 2 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 695 | 950 | 660 250 | 03.07.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 200 | 24 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 259 | 2 500 | 647 500 | 03.07.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 03.07.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 715 | 650 | 464 750 | 03.07.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 715 | 600 | 429 000 | 30.07.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 241 600 | 30.07.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem) | ha | 715 | 800 | 343 200 | 31.3.2021 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem) |  |  |  | 228 800 | 31.8.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 63 | 1 200 | 75 600 | 31.3.2021 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 161 | 1 100 | 177 100 | 31.8.2021 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 20 000 | 260 000 | 31.3.2021 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 715 | 1 200 | 858 000 | 31.8.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby | ha | 104 | 1 200 | 124 800 | 20.12.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 107 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 715 | 500 | 357 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 357 500 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 1 800 | 540 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 540 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 241 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 107 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 357 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 540 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 5 246 600 Kč |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  | 1 101 786 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 6 348 386 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 03.12.2025 |  | V Brně dne 02.12.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký |  |  |  |  |
| ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |