Dodatek č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.10.2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

- předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Ing. Hana Stuchlíková – Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Hloušek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno, IČO: 15549721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1071

Zastoupená: Ing. Leošem Pernicou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Leoš Pernica, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Leoš Pernica, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 346aen4

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 285867360/0300

DIČ: CZ15549721

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

- Upřesnění měrných jednotek a ceny za dílo

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění měrných jednotek vytyčení vlastnických hranic parcel dle skutečného stavu. Jedná se o ponížení z původních 165 MJ na 141 MJ, kde 1MJ je 100 bm vytyčované hranice. Vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic pozemků, dle informací od zhotovitele v katastrálním území je tedy následující:

- Hať – 6195 m, tj. 62 MJ

- Rohov – 4035 m, tj. 41 MJ

- Sudice – 1006 m, tj. 11 MJ

- Vřesina u Opavy – 546 m, tj. 6 MJ

- Neplachovice – 180 m, tj. 2 MJ

- Stará Ves nad Ondřejnicí – 1486 m, tj. 15 MJ

- Štěpánkovice – 314 m, 4 MJ

V souvislosti s touto změnou dojde k ponížení ceny za provedení Díla Čl. VI, odst 6.3. Smluvní cena z původních 169 950,00 Kč bez DPH na 145 230,00 Kč bez DPH.

Tato změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II

- Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	HLOUŠEK s.r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Brno

Datum: 08.12.2025		Datum: 08.12.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Ing. Leoš Pernica

Funkce: Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj	Hloušek s.r.o.