DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 732-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová

Telefon: 						+420 725 002 575

E-mail: 						olga.chvatalova@spu.gov.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci,

ředitel oblasti Čechy

ID DS: 						4indfqd

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 						5030013729/5500

IČ: 							261 77 005

DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVII odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou vzniklé méněpráce ve 3 roce péče o vysazený porost, kdy na základě pochůzky a kontroly nebudou odstraněny všechny ukotvení dřevin. Je vhodné stromy nechat ukotvené, jinak by došlo ke špatnému růstu a vývoji.

Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo (pouze rozvojové péče):

Celková cena bez DPH					1.375.572,00 Kč

DPH 21 %							   288.870,12 Kč

Celková cena včetně DPH			           		1.664.442,12 Kč

Původní c) 3 rok péče o vysázený porost:

bez DPH činí							341.333,00 Kč

DPH 21 % činí						  71.679,93 Kč

vč. DPH činí						            413.012,93 Kč

Méněpráce činí					              34.240,00 Kč bez DPH

Nová cena c) 3 rok péče o vysázený porost:

bez DPH činí							307.093,00 Kč

DPH 21 % činí						  64.489,53 Kč

vč. DPH činí						            371.582,53 Kč

Nová cena Celková cena za dílo (pouze rozvojové péče):

Celková cena bez DPH				   	 1.341.332,00 Kč

DPH 21 %						  	    281.679,72 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  	 1.623.011,72 Kč

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 9. 12. 2025            			V Praze dne 8. 12. 2025

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………				…………………………

Ing. Jiří Papež					xxxxxx

ředitel 							ředitel oblasti Čechy

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.

Státní pozemkový úřad

na základě plné moci