Dohoda o ukončení smlouvy

ke Smlouvě o dílo č. 900-2018-529101 ze dne 17. 10. 2018 na provedení autorského dozoru projektanta při stavbě HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná (dále jen „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

- Smluvní strany:

(1)   Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Zastoupený:            		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb,

Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb

Adresa:			Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Telefon: 			+420 725 403 871

Adresa:			Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

E-mail: 			tomas.valina@spu.gov.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 			3723001/0710

IČO:			01312774

DIČ:			CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

(2)   S-pro servis s.r.o.

Sídlo:			Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Zastoupený: 			Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Zastoupen ve věcech smluvních:			Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: 			XXXXXX

Bankovní spojení:			Fio banka

Číslo účtu:			2501206348/2010

IČO / DIČ: 			060 16 910 / CZ06016910

Telefon:			XXXXXX

E-mail:			XXXXXX

ID DS:			syxg99e

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146

(„Zhotovitel“).

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem této Dohody je ukončení Smlouvy, a to v souladu s Čl. IX, odst. 3. a odst. 5. Smlouvy.

Dále se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa, číslo telefonu a zastupující osoba v technických záležitostech objednatele).

Ukončení smluvního vztahu

Objednatel v souladu s Čl. IX., odst. 3. odstupuje od Smlouvy, protože ke dni 31. 12. 2021 nedošlo k realizaci stavby Hlavní polní cesty C1 v k.ú. Pomezná (včetně napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé) a Vedlejší polní cesta C2 v k.ú. Pomezná, dále v souladu s ustanovením Čl. IX, odst. 5 smlouvy o dílo, se obě strany vzájemně dohodly na ukončení smlouvy o dílo.

Identifikační údaje objednatele se mění takto:

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb,

Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb

Telefon: 			+420 725 403 871

E-mail: 			tomas.valina@spu.gov.cz

Odůvodnění:

Projektová dokumentace pro společná zařízení HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná, dle Smlouvy o dílo č. 899-2018-529101 ze dne 17. 10. 2018 byla řádně vypracována a plnění bylo ukončeno v roce 2019.

Zajištění autorského dozoru dle Smlouvy o dílo č. 900-2018-529101 k dnešnímu dni neproběhlo v plném rozsahu výše uvedené smlouvy. Předmětem zpracování díla na základě této smlouvy byl výkon autorského dozoru projektanta dle výše uvedené smlouvy o dílo nad souladem ke čtyřem realizacím společných zařízení, kdy 2 byla zrealizována a výkon autorského dozoru byl řádně proveden a 2 byla bezúplatně předána do vlastnictví Obci Libá k jejich možného dalšímu využití.

Hlavní polní cesty C3 v k.ú. Pomezná, která byla zrealizována v roce 2020 a Hlavní polní cesty HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, která byla zrealizována v roce 2021. K oběma stavbám byl autorský dozor řádně proveden.

Vedlejší polní cesta C2 v k.ú. Pomezná nebyla zrealizována a tato část zpracované projektové dokumentace byla nabídnuta Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Cheb k předání a dalšímu využití Obci Libá, která projednala bezúplatné převzetí projektové dokumentace a převzala dokumentaci do její účetní a majetkové evidence, což bylo schváleno a projednáno zastupitelstvem obce v roce 2022. Zemědělsky využívaným pozemkům byly zajištěny přístupy z již zrealizované polní cesty C2, a tudíž realizace C3 se stala v dané chvíli nepotřebná a neekonomická.

Dne 28. 11. 2022 byla tato část projektové dokumentace pod č.j. SPU 440462/2022 bezúplatně předána do vlastnictví a majetkové evidence Obce Libá, v jejíž obvodu byla v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav realizace společného zařízení zamýšlena. Vzhledem k uvedenému nebyl výkon autorského dozoru v této části proveden.

Hlavní polní cesty C1 v k.ú. Pomezná nebyla zrealizována, z důvodu nevyhnutelných, ale vysokých nákladů na přeložení sdělovacích kabelů, v majetku a správě společnosti CETIN a.s., při provedení realizaci stavby.

Zpracovaná projektová dokumentace byla nabídnuta Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Cheb k předání a dalšímu využití Obci Libá, která projednala bezúplatné převzetí projektové dokumentace a převzala dokumentaci do její účetní a majetkové evidence, což bylo schváleno a projednáno Usnesením Zastupitelstva obce č. 211/10/2024. Dne 4. 11. 2024 byla projektová dokumentace pod č.j. SPU 406803/2024 bezúplatně předána do vlastnictví a majetkové evidence Obce Libá.

Dne 5. 12. 2024 bylo rozhodnuto pod č.j. SPU 488981/2024 o nepotřebnosti majetku § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výše uvedených skutečností byla v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, byl majetek protokolárně předán do vlastnictví Obce Libá, v jejíž obvodu byla v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav realizace společného zařízení zamýšlena. Z výše uvedených důvodů nebyl výkon autorského dozoru v této části proveden.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti se Smlouva ukončuje dohodou smluvních stran v celém rozsahu, řádně a bez dalších závazků dle Čl. IX., odst. 5.

Ukončením smlouvy zároveň zaniká rovněž platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli, a to v souladu s Čl. IX, odst. 5 Smlouvy.

Smluvní strany tímto potvrzují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné nevyrovnané závazky, požadavky ani nároky vyplývající ze Smlouvy.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		S-pro servis s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Místo: Karlovy Vary		Místo: Blatná

Datum: 15. 12. 2025		Datum: 15. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková		Ing. Matěj Slováček

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj		jednatel S-pro servis s.r.o.

Za správnost: Eliška Bešťáková